

АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО РАЙОНА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

«28» декабря 2024 г. № 818

**О внесении изменений в постановление администрации Ровеньского района от 09.11.2017 г. № 429 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района»**

В соответствии с решением Муниципального совета Ровеньского района от 24.12.2024 №17/123 «О внесении изменений в решение Муниципального совета Ровеньского района от 27.12.2023 года №4/31 «О местном бюджете Ровеньского района на 2024 год и плановый период 2025 и 2026 годов», администрация Ровеньского района **постановляет**:

1. Внести в постановление администрации Ровеньского района от 09 ноября 2017 года №429 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» изменения, изложив муниципальную программу «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» (далее – Муниципальная программа) в новой редакции (прилагается).

2. Настоящее постановление разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Ровеньского района [https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru](https://rovenki-r31.gosweb.gosuslugi.ru/).

3. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района - начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района Волощенко А.П.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Глава администрации Ровеньского района** |  | **Т.В. Киричкова** |

Приложение

к постановлению администрации

Ровеньского района

от 28 декабря 2024 года № 818

**Муниципальная программа Ровеньского района**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Ровеньского района.**

**Паспорт муниципальной программы Ровеньского района**

**«Формирование современной городской среды на территории**

**Ровеньского района.**

|  |  |
| --- | --- |
| № п\п | **Наименование муниципальной программы:****«Формирование современной городской среды на территории****Ровеньского района» (далее-муниципальная программа)** |
| 1 | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Ровеньского района |
| 2 | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Ровеньского районаУправление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 3 | Участники муниципальной программы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области |
| 4 | Подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района»Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» |
| 5 | Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта в границах Ровеньского района |
| 6 | Задачи муниципальной программы | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды в границах Ровеньского района с учетом индекса качества городской среды |
| 7 | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2024 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 8 | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 93155,80 тыс. рублей.Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 1961,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год- 0,00 тыс. руб.;2019 год- 0,00 тыс. руб.;2020 год- 0,00 тыс. руб.;2021 год- 0,00 тыс. руб.;2022 год- 0,00 тыс. руб.;2023 год- 0,00 тыс. руб.;2024 год- 1961,00 тыс. руб..Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 38717,40 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 38961,30 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств поселений составит 13416,10 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 100,0 тыс. рублей. |
| 9 | Конечные результаты муниципальной программы | 1.Реализация не менее 3 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ровеньского, к концу 2024 года до 30 процентов.3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства к концу 2024 года не менее 100 процентов.4.Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождения, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90 процентов. |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

**основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития.**

По состоянию на 1 января 2024 года общая численность населения, проживающего на территории Ровеньского района Белгородской области, составляет 21,763 тыс. жителей.

В состав Ровеньского района входит 12 поселений, из них 1 городское и 11 сельских, в состав которых входит 50 населённых пунктов.

В 1 городском и 6 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

Вместе с тем, только в 4 населенных пунктах Ровеньского района численность населения превышает 1000 человек.

На территории Ровеньского района расположен 41 многоквартирный дом, ограничивающих 41 дворовую территорию, общей площадью 53,791 тыс. кв. метра и 45 общественных территорий, общей площадью 386,955 тыс. кв. метра.

Одновременно с этим, на территории населенных пунктов Ровеньского района, численностью населения свыше 1 000 человек находятся 41 дворовая территория, площадью 53,791тыс. кв. метров, из которых благоустроены 82,93 %, и 36 общественных территории, площадью 286,910 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 91,66 %.

Потребность в благоустройстве территорий в границах Ровеньского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации.

Успешная реализация в области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» позволит развить механизмы реализации комплексного проекта создания комфортной городской среды, с учетом индекса качества городской среды, повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Ровеньского района, численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Ровеньского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность принятых решений органов местного самоуправления Ровеньского района.

В рамках реализации муниципальной программы под общественной территорией понимаются - территории муниципальных образований соответствующего функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

Под малыми городами понимаются населенные пункты, имеющие статус города, с численностью населения до 100 тыс. человек включительно.

Под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к многоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

Под цифровизацией городского хозяйства понимается совокупность мероприятий, направленных на качественное преобразование инфраструктуры города посредством внедрения в ее деятельность цифровых технологий и платформенных решений, инновационных инженерных разработок, организационно-методических подходов и правовых моделей с целью создания комфортных условий проживания населения.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступных и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам (протокол от 18 апреля 2017 года № 5); национального проекта «Жилье и городская среда», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 года № 16, федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», утвержденного протоколом заседания проектного комитета по национальному проекту «Жилье и городская среда» от 21 декабря 2018 года № 3, постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ «Формирования современной городской среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации».

Одним из основных стратегических направлений развития Ровеньского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности мало мобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Ровеньского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Ровеньский район» на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Ровеньского района, Концепция долгосрочного социально-экономического развития Ровеньского района, Программа улучшения качества жизни населения Ровеньского района, Схема территориального планирования Ровеньского района, Стратегии социально-экономического развития Ровеньского района на период до 2025 года.

Основной целью Муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества и комфорта населенных пунктов Ровеньского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующей задачи:

1.Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды в границах Ровеньского района в период 2018  2024 годов с учетом индекса качества городской среды.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2024 годах, этапы реализации не выделяются.

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2024 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

 1.Реализация не менее 3 мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

 2.Увеличение доли граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды, от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих на территории Ровеньского, к концу 2024 года на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, до 30 процентов.

 3.Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства не менее 100 процентов.

4.Обеспечение доли объема закупок оборудования, имеющего российское происхождения, в том числе оборудования, закупаемого в рамках реализации мероприятий государственных (муниципальных) программ современной городской среды не менее 90 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых и общественных территорий соответствующего функционального назначения, а также по цифровизации городского хозяйства.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод:

- ввиду того, что задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Ровеньского района с учетом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект
на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Ровеньского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Ровеньского района в рамках реализации Муниципальной программы:

- разрабатывают и утверждают (корректируют) муниципальные программы по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- ежегодно проводят общественные обсуждения и определяют территории и мероприятия по благоустройству таких территорий при включении в муниципальные программы формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования (для муниципальных образований – получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- по итогам общественных обсуждений актуализируют муниципальные программы (при необходимости) (для муниципальных образований – получателей субсидии в текущем и последующем годах);

- ежегодно обеспечивают привлечение к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в муниципальных образованиях, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- обеспечивают синхронизацию реализации мероприятий в рамках муниципальной программы с реализуемыми в муниципальных образованиях мероприятиями в сфере обеспечения доступности городской среды для мало-мобильных групп населения, цифровизации городского хозяйства, а также мероприятиями в рамках национальных проектов «Демография», «Образование», «Экология», «Безопасные и качественные автомобильные дороги», «Культура», «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» в соответствии с перечнем таких мероприятий и методическими рекомендациями по синхронизации мероприятий в рамках государственных и муниципальных программ, утверждаемыми Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- обеспечивают синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программами по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- обеспечивают реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводят отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством;

- обеспечивают заключение контрактов (договоров) по результатам закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в целях реализации муниципальных программ не позднее 1 апреля года предоставления субсидии для заключения контрактов (соглашений), за исключением случаев обжалования действий (бездействий) заказчика и (или) комиссии по осуществлению закупок
и (или) оператора электронной площадки при осуществлении закупки товаров, работ, услуг в порядке, установленном законодательство Российской Федерации, при которых срок заключения таких контрактов (договоров) продлевается на срок указанного обжалования, с обязательным включением в указанные контракты (договоры) условия о минимальном 3-летнем гарантийном сроке на результаты выполненных работ по благоустройству дворовых и общественных территорий, со- финансируемых за счет средств субсидии из бюджета Белгородской области;

- обеспечивают проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других мало-мобильных групп населения;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках минимального перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- обеспечивают наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается в рамках дополнительного перечня работ, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также софинансирование собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполнения таких работ. Такое условие распространяется на дворовые территории, включенные в соответствующую программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 года № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- обеспечивают проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству которых предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- обеспечивают размещение в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства информации о реализации мероприятий проекта на территории муниципальных образований Белгородской области с учетом методических рекомендаций о размещении информации в государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства, утверждаемых Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

- в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды обеспечивают привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- обеспечивают реализацию мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий;

- ежегодно предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области не менее 1 заявки на участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях (для муниципальных образований – получателей субсидии, на территории которых расположены города с численностью населения до 100 тыс. человек и исторические поселения);

- ежегодно не позднее 1 декабря текущего финансового года предоставляют в департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области на конкурс по отбору лучших практик (проектов) по благоустройству не менее 1 реализованного в таком году проекта по благоустройству общественной территории;

- обеспечивают обязательное размещение в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» муниципальных программ и иных материалов по вопросам формирования комфортной городской среды, которые выносятся на общественное обсуждение, и результатов этих обсуждений, а также возможность направления гражданами своих предложений в электронной форме;

- обеспечить возможность проведения голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальных программ (далее - голосование по отбору общественных территорий), в электронной форме в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- обеспечивают обязательное размещение информации о благоустройстве территории на информационных конструкциях (баннерах, растяжках, рекламных щитах и т.д.), в средствах массовой информации и социальных сетях, на официальных сайтах в сети «Интернет» и в любых иных печатных материалах (афиши, листовки, информационные брошюры и т.д.) с обязательным упоминанием (логотип, надпись)
о реализации данного объекта в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», входящего в состав национального проекта «Жилье
и городская среда».

Логотип федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» должен размещаться вместе с логотипом национального проекта «Жилье и городская среда» в соответствии с требованиями брендбука федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»;

- обеспечивают соблюдение запретов и ограничений на допуск отдельных видов промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и муниципальных нужд, предусмотренных действующими на момент осуществления закупок постановлениями Правительства Российской Федерации (в том числе от 30 апреля 2020 года № 616 и № 617), в порядке, предусмотренном Федеральным законом
«О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и соответствующими постановлениями Правительства Российской Федерации.

В реализации Муниципальной программы Ровеньского района принимают участие населенные пункты Ровеньского района, численностью населения свыше 1000 человек (далее – поселения Ровеньского района).

Показатели конечного результата реализации Муниципальной программы
по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к настоящей Муниципальной программе.

 Адресный перечень благоустройства дворовых территорий поселений Ровеньского района представлен в Приложении 6 к настоящей Муниципальной программе.

 Согласно постановления Правительства Белгородской области от 28.01.2019 г. № 34-пп «Об утверждении Порядка организации и проведения на территории Белгородской области рейтингового голосования по выбору территорий, подлежащих благоустройству в первоочередном порядке» администрацией Ровеньского района был организован сбор предложений граждан в целях определения перечня общественных территорий (далее- Перечень), подлежащих благоустройству в 2024 году. По окончанию сбора предложений общественной комиссией был сформирован и опубликован для общественного обсуждения Перечень. По результатам общественных обсуждений перечня общественной комиссией был сформирован и утверждён перечень общественных территорий для проведения рейтингового голосования. По итогам рейтингового голосования была отобрана общественная территория для благоустройства и включения в муниципальную программу.

Адресный перечень общественных территорий поселений Ровеньского района, планируемых к благоустройству, а также отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации государственной (муниципальных) программы в год, следующий за годом проведения такого голосования, в порядке, установленном правовым актом субъекта Российской Федерации, принятым не позднее 12 февраля 2019 года (для муниципальных образований с численностью населения свыше 20 тыс. человек), с учетом завершения мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенные в муниципальные программы, отобранных по результатам рейтингового голосования по выбору общественных территорий, проведенного в году, предшествующем году реализации указанных мероприятий, приведены в Приложении 7 к государственной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты

незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству представлен в Приложении 8 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в границах Ровеньского района представлен в Приложении 9 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень общественных территорий общего пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки и иные территории) в приложении № 11 к муниципальной программе.

**3. Перечень нормативно-правовых актов Ровеньского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации Муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень нормативно-правовых актов Ровеньского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации Муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к настоящей Муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Муниципальная программа состоит из:

Подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, в границах Ровеньского района» (далее – подпрограмма 1), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

Подпрограммы 2 «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» (далее – подпрограмма 2), направленной на достижение ее цели и обеспечение решения задачи.

 В рамках подпрограмм 1 - 2 планируется проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных образований Белгородской области в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями.

 Задачей подпрограммы 1 - 2 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, а также общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями.

Минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий включает: ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн, иные виды работ.

Перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов может включать: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Мероприятия по цифровизации городского хозяйства могут включать:

а) создание цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин», предусмотренной базовыми и дополнительными требованиями к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающий реализацию следующих функций:

- сервис по участию в рейтинговом голосовании по реализации мероприятий в сфере городского хозяйства, в том числе в рамках реализации государственной программы;

- дистанционное обращение граждан, в том числе путем телефонного сообщения, с заявлением, контроль исполнения поступивших заявлений и своевременности направления ответов на них;

- дистанционное обращение граждан с частной инициативой в сфере городского хозяйства, городского управления и развития, соблюдение регламента рассмотрения частных инициатив, контроль направления ответа о поддержке либо невозможности реализации предлагаемой инициативы;

- публичное размещение планов администраций муниципальных образований по градостроительным вопросам, приоритетам благоустройства, важным муниципальным проектам и иным вопросам, затрагивающим интересы горожан с обеспечением беспрепятственной возможности внесения гражданами замечаний и предложений;

- синхронизацию деятельности муниципальных служб, обеспечивающих обслуживание критически важных объектов инфраструктуры и жизнеобеспечения муниципального образования, автоматизация процессов выполнения заявок и контроль за их исполнением;

- отображение на карте муниципального образования информации по проведению ремонтных работ на инженерных сетях, участках дорожной сети, изменению маршрутов транспортного сообщения и по отключениям предоставления коммунальных услуг;

б) энергоэффективное городское освещение, включая архитектурную и художественную подсветку зданий, с использованием механизмов государственно-частного партнерства;

в) проведение инвентаризации общественных территорий с использованием цифровых приложений и формирование электронного паспорта общественных территорий;

г) создание комплексных систем обеспечения и онлайн-мониторинга общественной безопасности, включая организацию постоянного видео наблюдения,
с использованием систем видео аналитики в общественных и дворовых территориях,
в том числе интегрированных в системы контроля и управления доступа в здания;

д) интеграцию цифровой платформы вовлечения граждан в решение вопросов городского развития «Активный горожанин» с федеральной государственной информационной системой «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (далее - единый портал) в целях передачи на единый портал сведений о сообщениях, обращениях граждан и юридических лиц, о ходе
и результатах рассмотрения таких сообщений, обращений;

е) создание системы автоматизированного контроля за работой коммунальной техники, предусмотренной базовыми и дополнительными требованиям к умным городам (стандарт «Умный город»), обеспечивающей реализацию следующих функций:

- автоматический контроль за передвижением и работой коммунальной техники с использованием систем навигации и (или) фото-, видео фиксации;

- контроль за эффективностью использования коммунальной техники (расчет логистических маршрутов), а также за несанкционированным отклонением такой техники от маршрута;

- единая система агрегации заявок на ремонт коммунальной техники для подрядчиков, осуществляющих ремонт и обслуживание такой техники.

Подпрограммы 1 - 2 направлены на обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района, в соответствии с едиными требованиями, а также дворовых территорий Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Реализация комплекса мероприятий подпрограмм 1 - 2 обеспечит:

- осуществление к концу 2024 года не менее 10 мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

- увеличение доли дворовых и общественных территорий поселений Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году.

Управлению капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом, в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

Управлению капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района необходимо обеспечить участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории.

 Система основных мероприятий и показателей подпрограммы представлена в приложении №1 к муниципальной программе.

Сроки реализации программы совпадают со сроками реализации муниципальной программы в целом, этапы подпрограммы не выделяются.

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в приложении №5 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципаль-ный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 14 544,10 | 10 606,10 | 0,00 | 6 981,10 | 100,00 | 32131,30 |
| 2021 год | 0,00 | 7 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 029,00 |
| 2022 год | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 10096,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 24 173,30 | 11326,20 | 1961,00 | 6 339,00 | 0,00 | 43799,50 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий Муниципальной программы, подпрограмм Муниципальной программы Ровеньского района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации Муниципальной программы, подпрограммы Муниципальной программы за счет средств бюджета Ровеньского района представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения Муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ровеньского района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации Муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации Муниципальной программы**

При реализации Муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации Муниципальной программы приведен в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | **Наименование рисков** | **Вероятность** | **Сила влияния** | **Меры управления рисками** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Бюджетные риски, связанные с дефицитом регионального и местных бюджетов и возможностью невыполнения своих обязательств по софинансированию мероприятий муниципальной программы |
| 1.1 | Снижение объемов финансирования из муниципального бюджета | Высокая | Средняя | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| 1.2 | Снижение доли софинансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 1.3 | Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| 2. | Риски, связанные с изменением внешней среды |
| 2.1 | Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| 2.2 | Снижение актуальности мероприятий Муниципальной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями программы |
| 3. | Социальные риски, связанные с низкой социальной активностью населения, отсутствием массовой культуры соучастия в благоустройстве дворовых территорий |
| 3.1 | Невостребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| 3.2 | Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| 4. | Управленческие (внутренние) риски, связанные с неэффективным управлением реализацией муниципальной программы, низким качеством межведомственного взаимодействия, недостаточным контролем над реализацией муниципальной программы |
| 4.1 | Неисполнение муниципальным образованием – получателем субсидии условий соглашения, заключенного с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области | Средняя | Высокая | Осуществление департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области общего руководства и управления реализацией государственной программы, координации и контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области – получателей субсидии, постоянный мониторинг выполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников |
| 5. | Риски, связанные с недостоверностью информации |
| 5.1 | Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы из-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с муниципальными образованиями, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| 6. | Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| 6.1. | Форс-мажорные обстоятельства – стихийные бедствия (наводнения, засухи, землетрясения) | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий органов государственной власти Белгородской области, местного самоуправления по преодолению препятствий |
| 6.2. | Неблагоприятные погодные условия | Средняя | Высокая | Осуществление департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области контроля за деятельностью органов местного самоуправления муниципальных образований Белгородской области – получателей субсидии, по своевременной разработке проектно-сметной документации, прохождением государственной экспертизы, организации и проведению конкурсных процедур по отбору подрядных организаций, своевременному началу и завершению производства работ |

**Подпрограмма 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района».**

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района».**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1: «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района». (далее – Подпрограмма 1) |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Ровеньского районаУправление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 2 | Участники подпрограммы 1 | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области |
| 3 | Цель подпрограммы 1 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ровеньского района с учетом индекса качества городской среды |
| 4 | Задача подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2024 годы.Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 6048,10 тыс. рублей.Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 0,00 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 3943,10 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 164,30 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств поселений составит 1940,70 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 0,0 тыс. рублей. |
| 7 | Конечный результат реализации подпрограммы 1 | 1. Реализация не менее 7 мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2. Увеличение доли дворовых территорий Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Ровеньского района расположены 41 дворовая территория, общей площадью 53,791 тыс. кв. метра.

Информация об уровне благоустройства дворовых территорий Ровеньского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Муниципальное образование | Общее количество дворовых территорий, ед. | Общая площадь, дворовых территорий, кв. м. | Доля благоустроенных дворовых территорий % | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для мало-мобильных групп населения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ровеньский район | 41 | 53791,28 | 82,93 | 0,00 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных в границах поселений Ровеньского района, включающие в себя населенные пункты поселений с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблице 4, .

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Таблица 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), ед** | **Количество земельных участков, ед.** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м** | **Доля благоустроенных земельных участков, %** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для мало-мобильных групп населения, из общего количества дворовых территорий%** |
| **1** | **Ровеньский район** | **302** | **302** | **755040,00** | **256500,00** | **33,97** | **10,93** |

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов**

**и земельных участков, предоставленных для их размещения**

Таблица 5

| **№ п/п** | **Муниципальные образования** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м** | **Доля благоустроенных земельных участков, проценты** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Ровеньский район** | **12 151 000,00** | **9 104 000,00** | **75,00** |

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ровеньского района с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, соответствующего функционального назначения поселений Ровеньского района в соответствие с едиными требованиями.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующее мероприятие:

- основное мероприятие 1.1 «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых территорий муниципальных районов в границах Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

В целях реализации основного мероприятия 1.1 планируется осуществить работы по благоустройству дворовых территорий, отобранные по результатам рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации на территории Ровеньского района;

- проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды»;

- 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;

- 1.F2.3 «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы:

- по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- по оснащению дворовых территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства;

- в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальные программы формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и мало мобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

Вместе с этим в рамках решения задачи «планируется реализовать следующий комплекс мер:

 - разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация Муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию Муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы,
с реализуемыми в Ровеньском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Ровеньского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта Муниципальной программы, а также проектов благоустройства дворовых территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации дворовых территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Ровеньского района, а также объектов централизованной (не централизованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Ровеньского района;

- ежегодная актуализация до 31 марта муниципальной программы по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 - ежегодное проведение общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- ежегодное обеспечение привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ровеньском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых территорий для инвалидов и других мало мобильных групп населения;

- обеспечение наличия решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- проведение работ по образованию земельных участков, на которых расположены многоквартирные дома, в целях софинансирования работ по благоустройству дворовых территорий, которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых территорий в рамках реализации муниципальной программы по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- привлечение к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству дворовых территорий Ровеньского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в Ровеньском районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

 - реализация не менее 10 мероприятий по благоустройству дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды;

 - увеличение доли дворовых территорий Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов;

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 6.

Таблица 6

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципаль-ный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 3943,10 | 164,30 | 0,00 | 1892,70 | 0,00 | 6000,10 |
| 2021 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 48,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счет средств бюджета Ровеньского района по годам представлены соответственно
в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ровеньского района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 2**

**«Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района».**

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района».**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2: «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района». (далее – Подпрограмма 2) |
| 1 | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Администрация Ровеньского районаУправление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |
| 2 | Участники подпрограммы 2 | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области |
| 3 | Цель подпрограммы 2 | Развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ровеньского района в период 2018  2024 годов с учетом индекса качества городской среды |
| 4 | Задача подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. |
| 5 | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2018-2024 годы.Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| 6 | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2за счет средств муниципального бюджета (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт всех источников финансирования составит 87171,70 тыс. рублей.Объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств муниципального бюджета составит 1961,00 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год- 0,00 тыс. руб.;2019 год- 0,00 тыс. руб.;2020 год- 0, 00 тыс. руб.;2021 год- 0,00 тыс. руб.;2022 год- 0,00 тыс. руб.;2023 год- 0,00 тыс. руб.;2024 год- 1961,00 тыс. руб..Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств федерального бюджета составит 34774,30 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств областного бюджета составит 38797,00 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств поселений составит 11475,40 тыс. рублей.Планируемый объём финансирования муниципальной программы в 2018-2024 годах за счёт средств внебюджетных источников составит 100,00 тыс. рублей. |
| 7 | Конечный результат реализации подпрограммы 2 | 1. Реализация не менее 2 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды к концу 2024 года.2. Увеличение доли общественных территорий Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов к 2024 году |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

 На территории Ровеньского района расположено 36 общественных территорий, общей площадью 286910,00 м².

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Ровеньского района, включающих в себя населенные пункты поселений района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 7.

Таблица 7

| № п/п | Муниципальное образование | Общее количество общественных территорий,ед | Общая площадь общественных территорий,кв. м | Доля благоустроенных общественных территорий,% | Доля общественных территорий, оборудованных приспособлениями для мало-мобильных групп населения,% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ровеньский район | 36 | 286910,00 | 91,66 | 30,56 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных в границах поселений Ровеньского района, включающие в себя населенные пункты поселений с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблице 8, 9.

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

Таблица 8

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства), ед** | **Количество земельных участков, ед.** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв. м** | **Доля благоустроенных земельных участков, %** | **Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для мало-мобильных групп населения, из общего количества дворовых территорий%** |
| **1** | **Ровеньский район** | **302** | **302** | **755040,00** | **256500,00** | **33,97** | **10,93** |

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для из размещения**

Таблица 9

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Муниципальное образование** | **Общая площадь земельных участков, кв. м** | **Площадь благоустроенных земельных участков, кв.м** | **Доля благоустроенных земельных участков, %** |
| **1.** | **Ровеньский район** | **12151000,00** | **9104000,00** | **75** |

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Главной целью подпрограммы 2 является развитие механизмов реализации комплексных проектов создания комфортной городской среды на территории Ровеньского района с учетом индекса качества городской среды.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения следующей задачи:

Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативно-правовому регулированию.

В рамках решения задачи «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» планируется реализовать следующее мероприятие:

- основное мероприятие 2.1 «Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий в границах Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

В целях реализации основного мероприятия 2.1 планируется осуществить работы по благоустройству одной или нескольких общественных территорий общего пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки и иные территории), отобранные по результатам рейтингового голосования, согласно проектной и иной документации на территории Ровеньского района:

- проект 1.F2 «Формирование комфортной городской среды», в рамках которого планируется реализация мероприятий:

- 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды»;

- 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях - победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды»;

- 1.F2.3 «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда».

В целях реализации проекта 1.F2 планируется осуществлять работы:

- по оснащению общественных территорий элементами благоустройства исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, прилагаемыми к постановлению Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства;

- по цифровизации городского хозяйства;

- в рамках реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях – победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В рамках мероприятия 1.F2.1 «Реализация программ формирования современной городской среды» планируется предусмотреть оснащение общественных территорий, включенную в муниципальную программу формирования современной городской среды, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех граждан, в том числе инвалидов и мало-мобильных групп населения, провести общественные обсуждения проектов муниципальных программ формирования современной городской среды, а также обеспечить привлечение к выполнению работ по благоустройству студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В рамках мероприятия 1.F2.2 «Реализация проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях  победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды» планируется реализовать комплекс работ (мероприятий) по благоустройству одной или нескольких взаимосвязанных общественных территорий общего пользования Ровеньского района, различного функционального назначения в малых городах и исторических поселениях, в том числе мероприятий по созданию и восстановлению дорожных покрытий, озеленению, созданию и размещению малых архитектурных форм, восстановлению или улучшению фасадов, созданию инфраструктуры, обслуживающей общественное пространство, согласно проектной и иной документацией, одобренной федеральной комиссией по итогам конкурса, в соответствии с требованиями, установленными постановлением Правительства Российской Федерации от 07 марта 2018 года № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований – победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды».

Вместе с этим в рамках решения задачи «планируется реализовать следующий комплекс мер:

 - разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация Муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию Муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2018-2024 годы,
с реализуемыми в Ровеньском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории;

- совершенствование нормативно-правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Ровеньского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы, а так же проектов благоустройства общественных территорий;

- разработка и утверждение нормативного правового акта, регламентирующего порядок проведения инвентаризации общественных территорий (с учетом их физического состояния), объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, на территории Белгородской области, а также объектов централизованной (нецентрализованной) систем холодного водоснабжения сельских населенных пунктов Белгородской области;

- ежегодная актуализация до 31 марта муниципальной программы по формированию современной городской среды в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

 - ежегодное проведение общественных обсуждений и определением территорий и мероприятий по их благоустройству при включении в муниципальную программу формирования современной городской среды, в том числе по результатам рейтингового голосования;

- ежегодное обеспечение привлечения к решению вопросов развития городской среды соответствующего количества граждан от общего числа граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ровеньском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, необходимого для достижения конечного и непосредственного результатов реализации государственной программы по годам реализации;

- проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, для инвалидов и других мало-мобильных групп населения;

- проведение работ по образованию земельных участков, в целях софинансирования работ по благоустройству общественных территорий, которых бюджету муниципального образования предоставляется субсидия из федерального и областного бюджетов;

- привлечение к выполнению работ по благоустройству общественных территорий в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды студенческих строительных отрядов Белгородской области;

- привлечение к выполнению работ по реализации мероприятий по созданию условий для привлечения добровольцев (волонтеров) к участию в реализации мероприятий;

- проведение мероприятий по реализации муниципальными образованиями  победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды проекта создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях;

- соблюдение муниципальными образованиями  победителями Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды графика выполнения мероприятий, согласованного с Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий, архитектурного облика, повышение уровня санитарно-эпидемиологического и экологического благополучия жителей по благоустройству общественных и иных территорий Ровеньского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в Ровеньском районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2.**

**Перечень показателей подпрограммы 2**

В результате реализации подпрограммы 2 к 2024 году планируется достижение следующих конечных результатов:

 - реализация не менее 2 мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды.

 - увеличение доли общественных территорий Ровеньского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации государственной программы не менее 80 процентов.

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к Муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 10.

Таблица 10

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Муниципаль-ный бюджет | Средства поселений | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 год | 10 601,00 | 10 441,80 | 0,00 | 5 088,40 | 100,00 | 26131,20 |
| 2021 год | 0,00 | 7 029,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7029,00 |
| 2022 год | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 10048,00 |
| 2023 год | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 год | 24 173,30 | 11 326,20 | 1961,00 | 6 339,00 | 0,00 | 43799,50 |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета Ровеньского района по годам представлены соответственно
в приложениях № 3 и № 4 к настоящей Муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Ровеньского района о бюджете муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области на очередной финансовый год и на плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Ровеньского района»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района»**

| **№ п/п** | **Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий** | **Срок****реализации****(начало****завершение)** | **Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию** | **Вид показателя** | **Наименование показателя, единица измерения** | **2017****год (базовый)** | **Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018****год** | **2019****год** | **2020****год** | **2021****год** | **2022 год** | **2023 год** | **2024****год** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
|  | Муниципальная программа«Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района(цель – повышение уровня благоустройства, качества и комфорта на территории Ровеньского района) | 2018 -2024годы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | П | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды (ежегодно, накопительным итогом), единиц\* | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ровеньском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды, % | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 20 | 30 |
|  |  |  |  | П | Реализация мероприятий по цифровизации городского хозяйства, % | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  |  |  |  | П | Общее количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, единиц | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2 | 0 | 8 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района» (Задача -Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. | 2018 -2024годы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | П | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий различного функционального назначения, единиц | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля дворовых территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий МКД благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 75 | 80 |
| 1.F2.1 | Мероприятие «Реализация программы формирования современной городской среды» | 2018 -2024годы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | П | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Ровеньского района, ед. | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» (Задача -Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству. | 2018 -2024годы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | П | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения, единиц | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 8 |
|  |  |  |  | Доля общественных территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий МКД и общественных территорий благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, % | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 75 | 80 |
| 1.F2.1 | Мероприятие «Реализация программы формирования современной городской среды» | 2018 -2024годы | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  | Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды, населенных пунктов поселений Ровеньского района с численностью населения свыше 1000 человек, ед. | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 1.F2.3 | Мероприятие «Реализация национального проекта «Жилье и городская среда» | 2020-2024 год | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  | Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 2.1 | Мероприятие «Реализация мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий муниципальный район «Ровеньский район» | 2020-2024 год | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  | Количество благоустроенных общественных территорий различного функционального назначения, ед. | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 2.1.1 | Мероприятие по реализации инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории муниципального района «Ровеньский район» не входящее в национальный проект «Жилье и городская среда» | 2024 год | Администрации городского и сельских поселений Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района |  | Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Ровеньского района»**

**Основные меры правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы Ровеньского района**

**«Формирование современной городской среды в границах Ровеньского района».**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид нормативного документа** | **Основные положения нормативного правового акта** | **Ответственный исполнитель и соисполнители** | **Ожидаемые сроки принятия** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Постановление администрации муниципального района Ровеньский район | Внесение изменений в постановление администрации муниципального района Ровеньский район «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 2. | Постановление администрации муниципального района Ровеньский район | Внесение изменений в решение муниципального совета о бюджете района на очередной финансовый год и на плановый период. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |
| 3. | Постановление администрации муниципального района Ровеньский район | «О создании общественной комиссии при администрации Ровеньского района для осуществления контроля за реализацией муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района | 2018-2024 годы (по мере необходимости) |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования реализации муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района»**

**из различных источников финансирования**

| **Статус** | **Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Источники финансирования** | **Расходы (тыс. рублей), годы** |
| --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **32 231,30** | **7029,00** | **10096,00** | **0,00** | **43799,5** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 14544,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173,30 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 10606,10 | 7029,00 | 10000,00 | 0,00 | 11326,20 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 6981,10 | 0,00 | 96,00 | 0,00 | 6339,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **6 000,10** | **0,00** | **48,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 1892,70 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.1 |  Федеральный проект «Формирования комфортной городской среды» | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **6000,10** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 3943,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 164,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 1892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.1 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,0** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,0 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **26231,20** | **7029,00** | **10048,00** | **0,00** | **43799,5** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173,30 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 10441,80 | 7029,00 | 10000,00 | 0,00 | 11326,20 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 5088,40 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 6339,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.1 | Федеральный проект «Формирования комфортной городской среды» | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **16231,20** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **31519,60** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 10601,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24173,30 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 441,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1007,30 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 5088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6339,0 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **10000,00** | **7029,00** | **10048,00** | **0,00** | **10318,90** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 10000,00 | 7029,00 | 10000,00 | 0,00 | 10318,90 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.1 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий муниципальных районов и городских округов Белгородской области | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **7029,0** | **10000,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7029,0 | 10000,0 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.2 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **48,00** | **0,00** | **0,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.3 | Реализация проектов в рамках инициативного бюджетирования | всего, в том числе: | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10 318,90** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 318,90 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.4 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в рамках программ формирования комфортной городской среды | **всего, в том числе:** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **1961,00** |
| федеральный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| муниципальный бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,00 |
| средства поселений | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| иные источники | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Ровеньского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия** | **Ответственный исполнитель, соисполнители, участники** | **Код бюджетной классификации** | **Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы** |
| **КВСР** | **Рз/Пр** | **КЦСР** | **КВР** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| **Муниципальная программа** | **Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района** | **Администрация Ровеньского района,****Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области** | **886** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **6981,10** | **0,00** | **96,00** | **0,00** | **8300,00** |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | **886** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **1892,70** | **0,00** | **48,00** | **0,00** | **0,00** |
| Мероприятие 1.1 | Федеральный проект «Формирования комфортной городской среды» | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | 05.03 | 12.1.F2.55550 | 2.0.0 | 0,00 | 0,00 | 1892,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Основное мероприятие 1.2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района, в соответствие с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 1.2.1 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | 05.03 | 12.1.01.89990 | 2.0.0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | **886** | **Х** | **Х** | **Х** | **0,00** | **0,00** | **5088,40** | **0,00** | **48,00** | **0,00** | **8300,00** |
| Мероприятие 2.1 | Федеральный проект «Формирования комфортной городской среды» | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | 05.03 | 12.2.F2.55550 | 2.0.0 | 0,00 | 0,00 | 5088,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6339,00 |
| Основное мероприятие 2.2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в соответствии с едиными требованиями | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | Х | Х | Х | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 1961,00 |
| Мероприятие 2.2.2 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | 05.03 | 12.2.01.89990 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,00 | 0,00 | 0,00 |
| Мероприятие 2.2.4 | Проведение мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района в рамках программ формирования комфортной городской среды | Администрация Ровеньского района,Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администрации Ровеньского района, Администрация городского поселения «Поселок Ровеньки» муниципального района «Ровеньский район» Белгородской области | 886 | 0503 | 12.3.01.25550 | 200 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1961,00 |

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Сведения о методике расчета**

**показателей конечного результата муниципальной программы**

| **№** | **Наименование показателя конечного результата** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю1** | **Метод сбора информации2** | **Временные характеристики показателя3** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Ровеньского района «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» |
| 1.1 | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | ед. | Количество реализованных мероприятий по благоустройству общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 1.2 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ровеньском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | % | Процентное соотношение количества граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в Ровеньском районе, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 1.3 | Доля реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства | % | Процентное соотношение реализованных мероприятий по цифровизации городского хозяйства от общего количества мероприятий по цифровизации | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 2. | Подпрограмма 1 « Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов в границах Ровеньского района» |
| 2.1 | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | ед. | Количество мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 2.2 | Доля дворовых территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий МКД благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Процентное соотношение дворовых территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий МКД благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 3. | Подпрограмма 2 « Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» |
| 3.1 | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения | ед. | Количество мероприятий по благоустройству общественных территорий различного функционального назначения | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |
| 3.2 | Доля общественных территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных территорий благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | % | Процентное соотношение общественных территорий поселений Ровеньского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества общественных территорий благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Периодическая отчётность | Ежегодно до 15 января, следующего за отчетным |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Адресный перечень благоустройства дворовых территорий населенных пунктов Ровеньского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес дворовой территории** |
| **1** | **2** |
|  | **2020 год** |
| 1 | Дворовая территория д. № 52 по ул. Мл. л-та Горбенко п. Ровеньки |
| 2 | Дворовая территория по ул. Шевченко д.23 п. Ровеньки |
| 3 | Дворовая территория по ул. Мл. л-та Горбенко д. № 54 п. Ровеньки |
| 4 | Дворовая территория по ул. Шевченко д.19 п. Ровеньки |
| 5 | Дворовая территория по ул. Гагарина д.129 п. Ровеньки |

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района**

**Адресный перечень благоустройства общественных и иных территорий населенных пунктов Ровеньского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта,****адрес объекта** |
| **1** | **2** |
|  | **2020 год** |
| 1 | Рекреационная зона «Солнечный остров», Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Речная |
|  | **2024 год** |
| 1 | Рекреационная зона «Солнечный остров», этап № 2, Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Речная |
| 2 | Общественное пространство «Зеленая поляна», Ровеньский район, п. Ровеньки, ул. Московская |

\* Адреса территорий могут уточняться по результатам проведенного голосования по отбору общественных территорий, подлежащих благоустройству в рамках реализации муниципальной программы.

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты**

**незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Наименование объекта,****адрес объекта** |
| **1** | **2** |
|  | **2020 год** |
| 1 | ИП Серобян О.П ул. М.Горького 119 |
|  | **2021 год** |
| 1 | ИП Толман ул. М.Горького |
|  |  |

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района»**

**Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в границах Ровеньского района**

|  |  |
| --- | --- |
| **№****п/п** | **Адрес индивидуальных жилых домов и****земельных участков** |
| **1** | **2** |
|  | **2020 год** |
| 1 | п. Ровеньки ул. Кандыбина |
|  |  |
|  | **2021 год** |
| 1 | п. Ровеньки ул. Кушнарёва |

**Приложение № 10**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района »**

**Перечень контрольных событий муниципальной программы.**

**Приложение № 11**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района**

**Адресный перечень благоустройства общественных территорий общего пользования, различного функционального назначения (парки, скверы, спортивные площадки, детские площадки и иные территории)**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** |
| **1** | **2** |
|  | **2020 год** |
| 1. |  Ровеньский район п. Ровеньки переулок Советский «Центральный парк культуры и отдыха» |
|  | **2021 год** |
| 1. | Ровеньский район с. Айдар ул. Центральная |
| 2. | Ровеньский район с. Нижняя Серебрянка ул. Заречная |
| 3. | Ровеньский район с. Жабское ул. Центральная |
| 4. | Ровеньский район с. Нагольное ул. Крупская |
|  | **2022 год** |
| 1. | п. Ровеньки ул. Айдарская |
| 2. | п. Ровеньки ул. Максима Горького |

**Приложение № 12**

**к муниципальной программе Ровеньского района**

**«Формирование современной городской**

**среды на территории Ровеньского района**

**Адресный перечень реализации инициативных проектов в рамках инициативного бюджетирования на территории муниципального района «Ровеньский район»**

|  |  |
| --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта, адрес объекта** |
| **1** | **2** |
|  | **2024 год** |
| 1. | Благоустройство универсальной игровой площадки по ул. Первомайская в п.Ровеньки Ровеньского района |
| 2. | Благоустройство тротуарной дорожки по ул. Дружбы в с. Новоалександровка Ровеньского района |
| 3. | Благоустройство тротуарной дорожки, соединяющей ул. Вишневую и ул. Победы в с. Ржевка Ровеньского района |
| 4. | Устройство тротуарной дорожки по ул. Центральная в с. Харьковское Ровеньского района |
| 5. | Благоустройство универсальной игровой площадки по ул. Освобождения с. Нагольное Ровеньского района |
| 6. | Благоустройство универсальной игровой площадки по ул. Механизаторов в с. Нагорье Ровеньского района |