**Информация**

**по результатам проведения контрольного мероприятия**

 Контрольно-счетной комиссией Ровеньского района в соответствии с планом работы на 2024 год, проведена «Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» в Управлении капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно- энергетического комплекса администрации муниципального района «Ровеньский район».

 В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района», утвержденной постановлением администрации Ровеньского района от 09.11.2017 года № 429 (с последними изменениями от 7.08.2024года № 466) на 2024 год предусмотрены средства по подпрограмме «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» в сумме 31519,6 тыс.рублей в том числе:

федеральные средства в сумме 24173,3тыс.рублей,

средства поселения в сумме 6339,0тыс.рублей,

областные средства в сумме 1007,3тыс.рублей.

 В адресный перечень благоустройства общественных и иных территорий на 2024 год включены : рекреационная зона «Солнечный остров», этап №2 п .Ровеньки ул. Речная; общественное пространство «Зеленая поляна» п.Ровеньки ул. Московская.

 Решением Муниципального Совета муниципального района «Ровеньский район» от 27.12.2023 года № 4/31 «Об утверждении местного бюджета Ровеньского района на 2024 год и плановый период 2024-2025 годов» предусмотрены расходы на 2024 год по разделу 0500 «Жилищно-коммунальное хозяйство» подраздел 0503 «Благоустройство», в рамках подпрограммы «Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения в границах Ровеньского района» муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Ровеньского района» на реализацию мероприятий по благоустройству общественной территории «Зеленая поляна» на ул.Московская и рекреационной зоны «Солнечный остров» (II этап) ул.Речная в сумме 31519,6тыс.рублей .

В соответствии с заключенными контрактами работы по объектам благоустройства :общественной территории «Зеленая поляна» на ул.Московская и рекреационной зоны «Солнечный остров» (II этап) ул.Речная

работы выполнены в полном объеме.

 Имущество по объектам благоустройства:общественной территории «Зеленая поляна» на ул.Московская на сумму 13907910 рублей 66 коп. , рекреационной зоны «Солнечный остров» (II этап) ул.Речная на сумму 17531851 рубль 33 коп. , передано в безвозмездную собственность городского поселения «Поселок Ровеньки».

 В ходе проверки осуществлена сверка объемов принятых работ по объектам благоустройства, расхождений в объемах работ не установлено.