### Паспорт ведомственного проекта «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы»

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта «Строительство и реконструкция объектов социальной сферы» (далее – ведомственный проект) |  | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2025 | 31.12.2025 |
| Куратор ведомственного проекта  (при наличии) | Волощенко Александр Петрович | Заместитель главы администрации по строительству, транспорту, жилищно-коммунальному хозяйству и топливно-энергетическому комплексу | | |
| Руководитель ведомственного проекта  (при наличии) | Ефименко Светлана Николаевна | Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно- энергетического комплекса администрации Ровеньского района-начальник отдела капительного строительства и транспорта | | |
| Администратор ведомственного проекта  (при наличии) | Зинченко Татьяна Анатольевна | Главный специалист отдела капитального строительства и транспорта управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно- энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Соисполнители государственной программы | Зубкова Марина Андреевна | Начальник управления культуры, туризма, молодёжной политики и спорта администрации Ровеньского района | | |
| Целевые группы | Зара Елена Петровна | Директор МБУК «Ровеньский ЦКР» | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» | | |
| Муниципальная программа Ровеньского района | Муниципальная программа Ровеньского района «Развитие культуры Ровеньского района» | | |

#### **2. Показатели ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровеньпоказа-теля** | **Признаквозрас-тания / убыва-ния** | **Единицаизмерения(по ОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Период,год** | | | | | | **Нараста-ющийитог** | **Информа-**  **ционная система** |
| **зна-чение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры после капитального ремонта | «ВП»[[1]](#footnote-2) | Прогрес-  сирую-щий | Ед. | X | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Нет |  |

#### **3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показателиведомственногопроекта** | **Уровеньпоказателя** | **Единица измерения (поОКЕИ)** | **Плановыезначенияпомесяцам** | | | | | | | | | | |  | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** | **дек.** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Ровеньского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры после капитального ремонта | «ВП»1 | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия(результата)** | **Наименованиеструктурных элементовгосударствен-ныхпрограмм вместе снаиме-нованиемгосударствен-нойпрограммы** | **Единицаизмере-**  **ния**  **(поОКЕИ)** | **Базовоезначение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Типмероприятия(результата)** | **Уровень мероп-**  **риятия** | **Связь с показа-телямирегионального проекта** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **зна-чение** | **год** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Ровеньского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» | Х | Ед. | X | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | Строитель-ство (реконстру-кция, техническое перевоору-жение, приобрете-ние) объекта недвижимо-  го имущества | ВП | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры |
| 1.1.1. | К концу 2025 года будет капитально отремонтировано1 культурно-досуговое учреждение культуры. В 2024 году в эксплуатацию введены по данному направлению 0 учреждений.  Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений предоставляется бюджетам муниципальных образований Белгородской областив соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности, приведенным в приложении № 9 к государственной программе. | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Ровеньского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы  и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения», всего |  | - | 2589 | - | - | - | - | 2589 |
| - межбюджетные трансферты  из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - местный бюджет | - | 2589 | - | - | - | -- | 2589 |
| - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

**5.1. Финансовое обеспечение муниципального (ведомственного) проекта за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита местного бюджета**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование мунципального (ведомственного) проекта** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Ведомственный проект«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы»(всего) |  |  |  |  |  |  |  |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных**

**на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2025 году**

| **№  п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Ровеньского района, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589 |
| **ИТОГО** | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2589 |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта**

**«Строительство и реконструкция объектов социальной сферы»**

#### **План реализации ведомственного проекта**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии**  **с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа**  **и характеристика мероприятия (результата)** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **нача-**  **ло** | **окон-чание** | **пред-**  **шест-**  **вен-**  **ники** | **после-**  **дова-**  **тели** | **Едини-цаизмере-**  **ния (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Белгородской области, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Зубкова М.А. – начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и туризма администрации Ровеньского района | Х | Х | Х |  | Итоговый отчет о реализации мероприятия |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Зубкова М.А. – начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и туризма администрации Ровеньского района | Х | Х | Х | 2589 | Итоговый отчет о реализации мероприятия |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка «Закупка размещена на электронной площадке» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, подтверждаю-щий размещение закупки |  |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка «Заключен контракт на выполнение работ» | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Х | Х |  | Х | Х | Х | Х | Копия контракта |  |
| 1.1.1.3. | Контрольная точка «Выполнено 40% работ» | 01.04.2025 | 01.08.2025 | Х | Х | Зара Е.П. – директор МБУК «Ровеньский ЦКР» | Х | Х | Х | Х | Копия форм  КС-2, КС-3 |  |
| 1.1.1.4. | Контрольная точка «Выполнено 80% работ» | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Х | Х | Зара Е.П. – директор МБУК «Ровеньский ЦКР» | Х | Х | Х | Х | Копия форм  КС-2, КС-3 |  |
| 1.1.1.5. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Х | Х | Зара Е.П. – директор МБУК «Ровеньский ЦКР» | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта  в эксплуатацию |  |
| 1.1.1.6. | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта «Капитальный ремонт Лознянского СДК филиал МБУК «Ровеньский ЦКР», с. Лозная» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Х | Х | Зубкова М.А. – начальник управления культуры, туризма, молодежной политики и туризма администрации Ровеньского района | Ровеньский район, с. Лозная, ул. Центральная, д. 13 | Кв. м | 432,3 | 2589 | Публикация новости об открытии |  |

1. «ВП» - ведомственный проект [↑](#footnote-ref-2)