#### **Паспорт ведомственного проекта**

#### **«Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» (далее – ведомственный проект)**

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом | | Срокреализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта |  | |  | | |
| Руководитель ведомственного проекта |  | |  | | |
| Администратор ведомственного проекта |  | |  | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  | |  | | |
| Целевые группы |  | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и с муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие физической культуры и спорта в Белгородской области» | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Ровеньского района | Муниципальная программа Ровеньского района  «Развитие молодежной политики и спорта» | | |

#### **2. Показатели ведомственного проекта**

| **№ п/п** | **Показатели муниципального (ведомственного) проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | | **Нарастающий итог** | **Информационная система** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Значение** | **год** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | «ВП» | «П» | Единица | 98 | 2023 |  | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | 98 | УКС |

**2.1.Прокси-показатели ведомственного проекта в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№п/п** | **Наименование прокси-показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения(по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | **Значение показателя по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | **Ответственный за достижение прокси-показателя** |
| **значение** | | **год** |  | **2025** | | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| *1* | Показатель ведомственного проекта «Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта», ед. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | *«*Изготовлена проектно-сметная документации на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности*»* | «П» | Единица | | 1 | | 2023 |  |  | |  | |  |  |  |  | УКС |
| 1.2. | Реконструирован и (или) капитально отремонтирован объект спортивной инфраструктуры | «П» | Единица | - | | 2023 | |  | 1 |  | | |  |  |  |  | УКС |

#### **3.** **Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. | «ВП» | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 98 |

#### **4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата),  параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | **Связь  с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** |  | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | | **2029** | | **20230** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | | **13** | | **14** |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Мероприятие «Изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | - | - | - | - | | - | | - | | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Количество отремонтированных объектов спортивной инфраструктуры объектов спорта |
| 1.1.2. | Администрацией района изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие «Капитально отремонтированы и (или) реконструированы объекты спортивной инфраструктуры (КС-14)» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 |  | 1 | - | - | | - | | - | | - | Уровень обеспеченности граждан спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта. Количество отремонтированных объектов спортивной инфраструктуры объектов спорта |
| 1.2.1 | Администрацией района предоставлены средства на капитальный ремонт и (или) реконструкцию объектов спорта в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг в соответствии с перечнем строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Ровеньского района | | | | | | | | | | | | | | | |

#### **5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2025 год** | **2026 год** | **2027 год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | |
| 1.1. | **Мероприятия (результаты) «Изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности», всего** |  | **963** | - | - | - | - | - | - | 963 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -местный бюджет | 963 | - | - | - | - | - |  | 963 |
| -внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2**.** | **Мероприятия (результаты) «Капитально отремонтированы и (или) реконструированы объекты спортивной инфраструктуры», всего, в том числе:** |  | - | 6463 | - | - | - | - | - | 6463 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| -местный бюджет | - | 6463 | - | - | - | - | - | 6463 |
| -внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### **6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта в 2024 году**

| **№  п/п** | **Наименование результата** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего  на конец  2025 года  (тыс. рублей)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Изготовлена проектно-сметная документация на проведение капитального ремонта объекта муниципальной собственности | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **0** |
| 1.2. | Капитально отремонтированы и (или) реконструированы объекты спортивной инфраструктуры | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1** |

#### **План реализации ведомственного проекта «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом»УКС**

| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соот-ветствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждаю-щего документа  и характерис-тика мероприятия (результата)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **начало** | **окончание** | **предшествен-ники** | **последова-тели** | **Единица измере-ния (по ОКЕИ)** | **Значе-ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание спортивной инфраструктуры и материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | кв.м |  |  | Итоговый отчет  о реализации мероприятия |
| 1.1.1. | Построены (реконструированы) объекты спортивной инфраструктуры  в 2024 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | кв.м |  |  | Итоговый отчет  о реализации мероприятия |
| 1.1.1.К.1. | Контрольная точка «Получение положительного заключения экспертизы  по объекту» | 01.01.2025 | 30.04.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Заключение |
| 1.1.1.К.2. | Контрольная точка «Закупки включены  в план закупок» | 01.01.2025 | 31.03.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | План закупок |
| 1.1.1.К.3. | Контрольная точка «Закупка размещена  на электронной площадке» | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Снимок экрана, отражающий размещение |
| 1.1.1.К.4. | Контрольная точка «Заключен контракт  на выполнение работ» | 01.03.2025 | 01.04.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Контракт |
| 1.1.1.К.5. | Контрольная точка «Выполнено 80% работ» | 01.08.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Копия форм  КС-2, КС-3 |
| 1.1.1.К.6. | Контрольная точка «Выполнено 100% работ» | 01.11.2025 | 20.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Акт ввода объекта  в эксплуатацию |
| 1.1.1.К.7. | Контрольная точка «Торжественная презентация объекта» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  | Х | Х | Х | Х | Публикация новости  об открытии |
| 1.1.1.К.8 | Контрольная точка «Итоговый отчет по направлению» | 01.12.2025 | 25.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует |  |  | Х | Х | Х | Отчет |