## Приложение

Утверждено  
постановлением  
администрации Ровеньского района   
от «\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_

муниципальная программа Ровеньского района «Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района»

### I. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района"

#### 1.1. Оценка текущего состояния жилищного строительства Ровеньского района

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Ровеньского района в период с 2021 по 2023 год составил 15,863 тыс. кв. метров, из них многоквартирного жилья — 0,09 тыс. кв. метров, индивидуального — 15,773 тыс. кв. метров. По итогам 2023 года объем ввода жилья составил 4,46 тыс. кв. метров индивидуального жилья.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2023 года составила 32,694 кв. метра на одного человека.

Ввод жилья на одного человека в 2023 году составил 0,20 кв. метра.

В области создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

В целях обеспечения молодых семей, многодетных и семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, на территории Ровеньского района также принята соответствующая нормативная база.

Основные причины снижения строительства жилья:

- финансовые трудности у граждан;

- рост цен на строительные материалы и услуги;

- сложная геополитическая ситуация.

Объем ввода ИЖС за 2023 года снизился на 55 процентов по сравнению с уровнем 2021 года по следующим причинам:

- снижение объемов финансирования выдачи займов Фонда;

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

По итогам 2023 года улучшили жилищные условия:

- 1 молодая семья получила основную социальную выплату в размере 35 процентов от расчетной стоимости жилья;

- для детей сирот приобретено 1 жилое помещение, 1 помещения были предоставлены из муниципального жилищного фонда.

Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

#### 1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация приоритета позволит Ровеньскому району к 2030 году:

1. Увеличить объем жилищного строительства, не менее 8 тыс. кв. метров ежегодно.

2. Обеспечить доступным жильем семьи со средним достатком, в том числе создать возможности для приобретения (строительства) ими жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержать отдельные категории граждан, которые нуждаются в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья, в том числе молодых и многодетных семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

3. Обеспечить инженерной инфраструктурой земельные участки, предназначенные для развития комфортного жилищного строительства на территории Ровеньского района.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в районе направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентоспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства готового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

#### 1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Российской Федерации

муниципальная программа Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района" направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации "Комфортная и безопасная среда для жизни", определенной [Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года"](https://docs.cntd.ru/document/565341150" \l "7D20K3), включающей следующие целевые показатели:

- улучшение жилищных условий не менее 15 семей и увеличение объема жилищного строительства до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году.

Достижение национальных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- федеральных проектов "Жилье", "Ипотека", "Формирование комфортной городской среды", входящих в состав национального проекта "Жилье и городская среда".

#### 1.4. Задачи муниципальной программы, определенные в соответствии с национальными целями развития Российской Федерации

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

- создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

- создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;

- развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;

- обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Результатами осуществления указанных задач являются:

- обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 15 семей;

- достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 35 кв. метр на 1 человека к 2030 году;

- созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

- увеличены объемы индивидуального жилищного строительства, возводимые индустриальным способом;

- увеличена доля жилья, строящегося с применением мер поддержки спроса и предложения на жилье;

- общая площадь ввода жилья по отобранным площадкам к 2030 году составит 8,0 тыс. кв. метров жилья;

-- повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

Основными барьерами, сдерживающими развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом, являются:

- отсутствие профессионального и квалифицированного рынка строительных услуг;

- низкий уровень развития ипотечного кредитования кредитными организациями на цели строительства объектов индивидуального жилищного строительства.

Для обеспечения развития индустриального строительства индивидуальных жилых домов на территориях комплексного развития необходима подготовка под строительство и обеспечение инфраструктурой земельных участков в населенных пунктах.

Вызовами являются:

- отсутствие эффективных ипотечных продуктов и доступных механизмов финансирования индустриального строительства индивидуальных жилых домов;

- отсутствие законодательного регулирования вопросов управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Задачами являются:

- обеспечение доступности строительства или приобретения индивидуального жилого дома, в том числе за счет средств ипотечного кредита;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Для эффективного решения задач предусмотрены следующие мероприятия:

- совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;

- расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- распространение механизма использования счетов эскроу на деятельность по строительству объектов индивидуального жилищного строительства;

- предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав на построенные на них жилые дома в установленный срок;

- формирование банка земельных участков с доступной инженерной и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом;

- развитие модульного строительства, стимулирование производства и применения домокомплектов;

- формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Результатами осуществления указанных мероприятий являются:

- обеспечено развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- обеспечена защита интересов всех участников рынка индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;

- запущено массовое строительство индивидуальных жилых домов индустриальным способом.

Развитие инфраструктуры региона будет также обеспечиваться за счет мер муниципальной поддержки комплекса инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню", позволяющих направлять возвратные бюджетные средства на реализацию экономически эффективных и социально значимых проектов.

Основными инструментами, предусмотренными федеральным проектом "Инфраструктурное меню", являются инфраструктурные бюджетные кредиты.

Стратегическими целями являются:

- обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья не менее чем двум третям граждан региона;

- ввод около 55,0 тыс. кв. метров жилья (за период 2023 - 2030 годов), в том числе многоквартирных домов - не менее 1,0 тыс. кв. метров, индивидуальных жилых домов - не менее 54,0 тыс. кв. метров и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

- желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;

- несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности и безопасности жилья;

- неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;

- отсутствие возможности либо высокая стоимость подключения (технологического присоединения) объектов индивидуального жилищного строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- негативное влияние непригодной для проживания застройки на качество городской среды, в том числе в связи с неосуществлением сноса аварийного жилищного фонда;

- высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

- приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;

- осуществление эффективного территориального планирования и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- синхронизация инвестиционных программ естественных монополий с планами жилищного строительства;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой, в том числе с использованием финансовых инструментов, предусмотренных федеральным проектом "Инфраструктурное меню";

- вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом для достижения планируемого объема жилищного строительства;

- развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);

- развитие индивидуального жилищного строительства индустриальным способом,

- выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

- поиск и реализация новых площадок под комплексное развитие территорий;

- создание комфортных и запасных общественных территорий, сохранение и развитие пространств населенных пунктов;

- распределение обязанностей по развитию социальной, транспортной, инженерной сфер между потенциальными инвесторами и органами власти при заключении договоров о комплексном развитии территории.

Задачами являются:

С помощью единой информационной системы жилищного строительства организовано единое цифровое пространство для взаимодействия ключевых участников рынков жилищного строительства и ипотечного кредитования, реализована платформа для оперативного запуска любых программ поддержки населения и отрасли.

Вызовом является:

- недоступность ипотеки для 50 процентов населения при значении рыночной ставки по ипотеке на уровне 9 - 10 процентов и отсутствие роста реальных доходов населения как основы для формирования долгосрочного стабильного спроса на жилье.

Задачами являются:

- обеспечение доступности ипотеки за счет снижения ипотечной ставки;

- обеспечение стабильного долгосрочного спроса на жилье и опережающего роста запуска новых проектов.

Предусмотрены следующие мероприятия:

- реализация комплекса мероприятий по достижению цели "Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно" в части снижения уровня процентной ставки по ипотечным кредитам;

- развитие механизма ипотечного кредитования строительства индивидуальных жилых домов, в том числе льготных ипотечных программ, и строительства индивидуальных жилых домов гражданами самостоятельно;

- реализация программ льготной ипотеки для отдельных категорий граждан для обеспечения устойчивого снижения ставок по ипотеке и стабильного спроса на новостройки. Для поддержки отдельных категорий граждан, в том числе семей с детьми, в случае реализации негативного макроэкономического сценария, снижения спроса на новое жилье потребуется оперативное изменение существующих параметров реализации ипотечных программ с муниципальной поддержкой и продление срока действия отдельных программ до 2030 года;

- унификация условий и механизмов реализации всех ипотечных программ, реализуемых с финансовой поддержкой из федерального бюджета и бюджета региона;

- дифференцированное развитие ипотеки с использованием механизмов льготной ипотеки с муниципальной поддержкой;

- развитие дополнительных финансовых механизмов приобретения жилья (накопительные жилищные счета, за счет которых заемщики смогут накопить первоначальный взнос и снизить ставку по ипотеке) и лучших практик (жилье в рассрочку для отдельных категорий и др.).

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

- улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья, развития жилищно-коммунальной сферы;

- повышение комфортности городской среды за счет создания благоустроенных общественных пространств, благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня удовлетворенности граждан жилищными условиями, в том числе за счет повышения качества услуг, приведения в нормативное состояние объектов жилищного фонда, повышения конкурентоспособности организаций в сфере жилищного строительства.

Экономические эффекты:

- повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов и технических требований, а также применения инновационных технологий;

- рост объемов работ за счет снятия ограничений по обеспечению необходимой инфраструктурой объектов в рамках реализации новых инвестиционных проектов в различных сферах региональной экономики путем создания (модернизации) объектов инфраструктуры;

- сокращение сроков и затрат инвестиционно-строительного цикла объектов капитального строительства за счет сокращения административных барьеров, повышения уровня цифровой зрелости участников градостроительной деятельности, повышения производительности труда, оперативного внедрения новых технологий;

- повышение прозрачности и инвестиционной привлекательности отрасли;

- снижение административной нагрузки;

- повышение оперативности и эффективности управленческих решений на всех уровнях;

- повышение эффективности капитальных вложений;

- увеличение спроса на продукцию отечественного машиностроения, обрабатывающих производств в рамках импортозамещения и локализации производства строительных материалов, оборудования для нужд отраслей строительства на территории Белгородской области;

- увеличение налоговых платежей в бюджеты всех уровней и поступлений во внебюджетные фонды за счет увеличения объемов прибыли организаций;

- увеличение налоговых платежей в консолидированный и местные бюджеты;

- наполнение базы данных ЕГРН и создание полной единой электронной картографической основы.

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

### II. Паспорт муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района"

#### 1. Основные положения

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Куратор муниципальной программы Белгородской области | Волощенко Александр Петрович - Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Ровеньского района | Приколота Максим Викторович — начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | |
| Период реализации муниципальной программы Ровеньского района | 2025 - 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Ровеньского района | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс кв. метров к 2030 году | |
|  | Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Ровеньского района | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |
| -местный бюджет |  |  |
| -внебюджетные источники |  | - |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Белгородской области | 1. Национальная цель "Комфортная и безопасная среда для жизни"  2. Государственная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"  Показатель 1 "Объем жилищного строительства"  Показатель 2 "Количество семей, улучшивших жилищные условия" | |
| Связь с целями развития Ровеньского района/стратегическими приоритетами | 1. Стратегическая цель Ровеньского района до 2030 года "Формирование доступного и комфортного жилищного фонда с обеспеченностью не менее 35 кв.м. жилья на одного жителя Ровеньского района" | |
|  | 2. Приоритет "Устойчивая технологически развитая экономика" ("Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России")  2.1. Показатель "Увеличение объемов жилищного строительства";  2.2. Показатель "Улучшение жилищных условий граждан" | |

#### 2. Показатели муниципальной программы Белгородской области

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Значения показателя по годам | | | | | | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Российской Федерации | |  |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18 |  | |
| Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1. | Объем жилищного строительства | НП | Прогрессирующий | Тыс. кв. метров | 8,003 | 2023 | 5,0 | 6,0 | 6,5 | 7,0 | 7,5 | 8,0 | [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р](https://docs.cntd.ru/document/608894613" \l "64S0IJ) | УКС администрации Роывеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв м в год | муниципальная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |  | |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | ГП | Прогрессирующий | Кв. метров | 34,42 | 2023 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р](https://docs.cntd.ru/document/608894613" \l "64S0IJ) | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 ттыс. кв. м. в год | муниципальная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Объем жилищного строительства |  | |
| Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей" | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | Прогрессирующий | семей | 1,0 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15,0 | [Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 N 2765-р](https://docs.cntd.ru/document/608894613" \l "64S0IJ) | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв. м. в год | муниципальная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | |
| 6. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | Прогрессирующий | семей | 0 | 2023 | 8 | 9 | 10 | 12 | 13 | 15 | [Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 N 1710 "Об утверждении муниципальной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7D20K3) | УКС администрации Ровеньского района | Улучшение жилищных условий не менее 15 семей ежегодно и увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 8,0 тыс. кв.м. в год | муниципальная программа Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"/Количество семей, улучшивших жилищные условия |  | |

\*   
3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам по нарастающей | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | ГП | тыс. кв. метров | 0,2 | 0,5 | 0,9 | 1,3 | 1,8 | 2,6 | 3,1 | 3,9 | 4,12 | 4,35 | 4,8 | 5,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | ГП | кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 34,5 |
| 2. | Цель 2. "Улучшение жилищных условий к 2030 году 15 семей в год" | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | ВДЛ | тыс. семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | ГП РФ | тыс. семей | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

#### 5. Структура муниципальной программы Ровеньского района

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |
| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Ведомственный проект «Жильё», не входящий в национальный проект (Волощенко А.П. - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы |  |
| 1.1 | Задача "Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья" | Обеспеченность жильём не менее  35. кв.м. на одного человека | Общая площадь жилья, приходящегося на одного человека |
| 2. | Ведомственный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (Волощенко А.П. - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. |
| 3. | Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья", не входящий в национальный проект (Волощенко А.П. - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | |
| 3.1 | Задача "Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов " | Улучшены жилищные условия участникам специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки | Количество семей участников специальной военной операции улучшивших жилищные условия. |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" (Волощенко А.П. - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию — отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | Предоставлены жилые помещения многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 4.2 | Задача «Обеспечение жильём детей-сирот, детей, оставшимся без попечения родителей и лиц из их числа» | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей и лицам из их числа | Количество детей-сирот, обеспеченных жилыми помещениями |
| 5. | Ведомственный проект "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (Волощенко А.П. - куратор) | | |
|  | Ответственный за реализацию - отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района (Приколота М.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 5.1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны, ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов. Посредством государственных жилищных сертификатов для улучшения жилищных условий отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
|  |  | | |

до 2024 года реализовывался в рамках [муниципальной программы](https://docs.cntd.ru/document/469027099" \l "64U0IK) Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Ровеньского района", утвержденной [постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 441-пп](https://docs.cntd.ru/document/469027099" \l "64U0IK)

#### 6. Финансовое обеспечение муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| **Муниципальная программа "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского " (всего), в том числе:** |  | **3 647 900,0** | **12 082 500,0** | **12 082 500,0** | **12 082 500,0** | **12 082 500,0** | **12 082 500,0** | **64 060 400,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 3 483 900,0 | 11 355 500,0 | 11 355 500,0 | 11 355 500,0 | 11 355 500,0 | 11 355 500,0 | 60 261 400,0 |
| -местный бюджет |  | 164 000,0 | 727 000,0 | 727 000,0 | 727 000,0 | 727 000,0 | 727 000,0 | 3 799 000,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1 Мероприятие**  **Ведомственный проект «Жильё», не входящий в национальный проект** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2. Мероприятие**  **Ведомственный проект "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект** |  | **794 700,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **4 716 200,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 630 700,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 3 742 200,0 |
| -местный бюджет |  | 164 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 974 000,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3. Мероприятие Ведомственный проект "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья", не входящий в национальный проект** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4. Мероприятие**  **Комплекс процессных мероприятий "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях"** |  | **2 853 200,0** |  |  |  |  |  | **2 853 200,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 2 853 200,0 |  |  |  |  |  | 2 853 200,0 |
| -местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5. Мероприятие**  **Ведомственный проект "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"** |  |  | **11 298 200,0** | **11 298 200,0** | **11 298 200,0** | **11 298 200,0** | **11 298 200,0** | **56 491 000,0** |
| - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  |  | 10 733 200,0 | 10 733 200,0 | 10 733 200,0 | 10 733 200,0 | 10 733 200,0 | 53 666 000,0 |
| -местный бюджет |  |  | 565 000,0 | 565 000,0 | 565 000,0 | 565 000,0 | 565 000,0 | 2 825 000,0 |
| -внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

### III. Паспорт ведомственного проекта "Жильё", не входящий в национальный проект (далее - Ведомственный проект 1)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Ведомственного проекта 111

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Общая площадь жилья, приходящегося на одного человека | "ГП" | Прогрессирующий | Единица | 34,42 | 2023 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 | Да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача "Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Общая площадь жилья, приходящегося на одного человека | "ГП" | кв.м. | - | - | - | - | 34,43 | 34,45 | 34.45 | 34.46 | 34.47 | 34,48 | 34.49 | 34,5 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача " Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  Жители района, улучшили жилищные условия | X | кв.м. | 34.42 | 2023 | 34,5 | 34,6 | 34,7 | 34,8 | 34,9 | 35,0 |  | ВП | Нет | Общая площадь жилья, приходящегося на одного человека |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. Жители района, улучшили жилищные условия. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - местный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта 2 за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мунципального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Ведомственный проект «Жильё»* |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 1 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Жители района, улучшили жилищные условия | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение к паспорту ведомственного проекта

#### "Жильё"

План реализации Ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Значение | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача «Обеспечение жителей Ровеньского района не менее 35 кв.м жилья» | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Результат Жители района, улучшили жилищные условия | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | кв.м. |  |  | x |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Жители района обеспечены жильём не менее 35 кв.м. на человека | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | кв.м. |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | кв.м. |  |  | Распоряжение |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### IV. Паспорт ведомственного проекта "Обеспечение жильем молодых семей", не входящий в национальный проект (далее - Ведомственный проект 2)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Ведомственного проекта 211

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | "ГП" | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Ведомственного проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия. | "ГП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  Молодые семьи, улучшили жилищные условия. | X | Семей | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Решение жилищной проблемы молодых семей" | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. Обеспечены жильём молодые семьи, всего |  | **794 700,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **4 716 200,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 630 700,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 3 742 200,0 |
|  | - местный бюджет |  | 164 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 974 000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта 2 за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мунципального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Ведомственный проект «Обеспечены жильём молодые семьи»»* | 164 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 974 000,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 2 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат. Обеспечены жильём молодые семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1,0 |

#### Приложение к паспорту ведомственного проекта

#### "Обеспечение жильем молодых семей"

План реализации Ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Значение | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Результат "Обеспечены жильём молодые семьи" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | x |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.1.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.2. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.20266 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.2.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.2.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.3.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.3.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### V. Паспорт ведомственного проекта "Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья" (далее - ведомственный проект 3)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |
| Краткое наименование ведомственного проекта | "Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях" | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Волощенко Александр Петрович | | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Приколота Максим Викторович | | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор ведомственного проекта | Кравцова Светлана Николаевна | | Главный специалист организационно-проектного  отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Целевые группы | Население Ровеньского района | | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области и муниципальными программами Ровеньского района | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района | | |
| 2. | Муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

#### 2. Показатели Ведомственного проекта 311

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача "Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов " | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей участников специальной военной операции улучшивших жилищные условия. | "ВП" | Прогрессирующий | Единица | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 3. Помесячный план достижения показателей Ведомственного проекта 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели ведомственного проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача "Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов " | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество семей участников специальной военной операции улучшивших жилищные условия. | "ВП" | единиц | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |

#### 4. Мероприятия (результаты) Ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта |
|  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Задача "Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов " | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие.  Семьи участников специальной военной операции улучшили жилищные условия. | X | Семей | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество семей участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача "Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов " | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие. Обеспечены жильём молодые семьи, всего |  | **794 700,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **784 300,0** | **4 716 200,0** |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета |  | 630 700,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 622 300,0 | 3 742 200,0 |
|  | - местный бюджет |  | 164 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 974 000,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1. Финансовое обеспечение Ведомственного проекта 2 за счет бюджетных ассигнований   
по источникам финансирования дефицита местного бюджета

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мунципального (ведомственного) проекта | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Ведомственный проект «Обеспечены жильём молодые семьи»»* | 164 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 162 000,0 | 974 000,0 |

#### 6. Помесячный план исполнения местного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации Ведомственного проекта 2 в 2025году

#### 

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем молодых семей" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Результат. Обеспечены жильём молодые семьи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение к паспорту ведомственного проекта

#### "Обеспечение жильем молодых семей"

План реализации Ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата | Срок реализации | | Взаимосвязь | | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта | | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
|  |  | начало | окончание | предшественники | последователи |  |  | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Значение | всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях" | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Результат "Обеспечены жильём молодые семьи" | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | x |  |
| 1.1.1. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  |  |  |
| 1.1.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2025 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.1.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.1.2. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.2.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.20266 | 01.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.2.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.2.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие "Обеспечены жильём молодые семьи" в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | отчет |  |
| 1.3.К1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 01.01.2027 | 01.03.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Распоряжение |  |
| 1.3.К2. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
| 1.3.К3. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Приколота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства | x | Семей |  |  | Отчет |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 

### IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан" (далее - комплекс процессных мероприятий 1)

#### 1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Ответственный орган (иной государственный орган, организация) | Отдел ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района  Прикотота М.В. - начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района |
| Связь с муниципальной программой | муниципальная программа Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района" |

#### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Значение показателей по годам | | | | | | Ответственный за достижение показателя |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | ГП РФ | Человек | 0 | 2023 | - |  |  |  |  |  | УКС администрации Ровеньского района |
| 1.2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | ГП РФ | Человек | 0 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УКС администрации Ровеньского района |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Прогрессирующий | ГП РФ | Человек | 2 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УКС администрации Ровеньского района |
| 1.4. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | Прогрессирующий | ГП | Человек | 3 | 2023 |  |  |  |  |  |  | УКС администрации Ровеньского района |

#### 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия | ГП РФ | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия | ГП РФ | Человек | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3. | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | ГП РФ | Человек | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия | ГП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

#### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
|  |  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны | Выплаты физическим лицам | Человек | 0 | 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ветеранов Великой Отечественной войны, улучшивших жилищные условия |
| 1.1.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны Великой Отечественной войны | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий | Выплаты физическим лицам | Человек | 0 | 2023 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия |
| 1.2.1. | Улучшили жилищные условия при бюджетной поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей-инвалидов | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | Человек | 2 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями |
| 1.3.1. | Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством | Выплаты физическим лицам | Человек | 3 | 2023 | - | - |  |  |  |  | Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия |
| 1.4.1. | Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование мероприятия (результата)/источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Оказана поддержка ветеранам, инвалидам и семьям, имеющим детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Оказана поддержка отдельным категориям граждан, установленным федеральным законодательством, всего, в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Нераспределенный резерв (региональный бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий "Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан"

План реализации комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| N п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Задача "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан" | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий" | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) "Оказана поддержка ветеранам Великой Отечественной войны в улучшении жилищных условий" в 2026 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 15.01.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Приказ Минстроя России |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 2.1.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2024 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Приказ Минстроя России |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2025 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.2.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 1.2.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Приказ Минстроя России |
| 1.2.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.2.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) "Количество граждан, вставших на учет до 01.01.2005, улучшивших жилищные условия" в 2026 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 2.2.2.К.1 | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 2.2.2.К.2 | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Приказ Минстроя России |
| 2.2.2.К.3 | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.2.2.К.4 | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2024 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 1.3.1.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 1.3.1.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Постановление |
| 1.3.1.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 1.3.1.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.2. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2025 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.12.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Постановление |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 31.12.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие (результат) "Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями" в 2027 году | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Закон Белгородской области |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Постановление |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2027 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 3.3. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" | X | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | X |
| 3.3.1. | Мероприятие (результат) "Количество отдельных категорий граждан, улучшивших жилищные условия" в 2026 году | 31.12.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Приказ Минстроя России |
| 3.3.К.1. | Контрольная точка "Документ утвержден" | 10.01.2026 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Выписка из реестра |
| 3.3.К.2. | Контрольная точка "Лимиты доведены" | 01.04.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Постановление |
| 3.3.К.3. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" | 01.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |
| 3.3.К.4. | Контрольная точка "Услуга оказана" | 31.12.2025 | Волощенко А.П. - заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | Отчет |

### Приложение N 1 к муниципальной программе Ровеньского района"Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Реквизиты акта  (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Vжс — объем жилищного строительства в Ровеньском районе, нарастающим итогом с начала года на конец отчетного периода, тыс кв. метров общей площади;  Sмкд - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади$  Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением на конец i-го месяца отчетного года в Ровеньском районе, тыс. кв. метров общей площади; | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | Ps = Sжф/Nn​,  где  Ps - общая площадь жилых помещений, приходящаяся в среднем на 1 жителя, кв.м (1-я  оценка);  Sжф - общая площадь жилищного фонда на начало отчетного года, кв.м;  Nn - численность постоянного населения на начало отчетного года, человек.  2-я оценка (окончательная) – срок представления 16 июня.  - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 3 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс кв. метров | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | Ежемесячно | Ввод многоквартирного и индивидуального жилья на предусмотренных Соглашением территориях | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района на основании данных Росреестра | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 4 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;  КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с [Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](https://docs.cntd.ru/document/902052609" \l "7D20K3) и [Федеральным законом "О публично-правовой компании "](https://docs.cntd.ru/document/727700572" \l "64U0IK)Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |
| 6 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Тыс. семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем за счет федерального бюджета | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |

### Приложение N 2 к муниципальной программе Ровеньского районами

### "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета Ровеньского района бюджетам сельских поселений и городского округа Ровеньского района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Реквизиты акта  (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;  КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с [Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](https://docs.cntd.ru/document/902052609" \l "7D20K3) и [Федеральным законом "О публично-правовой компании "](https://docs.cntd.ru/document/727700572" \l "64U0IK)Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |
| 6 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Тыс. семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем за счет федерального бюджета | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |

### Приложение N 2 к муниципальной программе Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Порядок предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования, который устанавливает правила предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства (далее соответственно - социальная выплата, строительство жилого дома), а также использования таких выплат.

Участницей мероприятия может быть молодая семья, в том числе молодая семья, имеющая одного ребенка и более, где один из супругов не является гражданином Российской Федерации, а также неполная молодая семья, состоящая из одного молодого родителя, являющегося гражданином Российской Федерации, и одного ребенка и более.

Возраст каждого из супругов либо одного родителя в неполной семье на день принятия не должен превышать 35 лет.

Право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты предоставляется молодой семье только один раз. Социальная выплата предоставляется в размере не менее:

а) 30 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, не имеющих детей;

б) 35 процентов расчетной (средней) стоимости жилья, для молодых семей, имеющих одного ребенка или более, а также для неполных молодых семей, состоящих из одного молодого родителя и одного ребенка или более.

Денежные средства предоставляются из средств федерального, областного и районного бюджетов.

Свидетельство на социальную выплату действует в течение семи месяцев.

Социальные выплаты могут использоваться:

а) для оплаты цены договора купли-продажи жилого помещения (за исключением случаев, когда оплата цены договора купли-продажи предусматривается в составе цены договора с уполномоченной организацией на приобретение жилого помещения на первичном рынке жилья);

б) для оплаты цены договора строительного подряда на строительство жилого дома

в) для осуществления последнего платежа в счет уплаты паевого взноса в полном размере, после уплаты которого жилое помещение переходит в собственность этой молодой семьи (в случае, если молодая семья или один из супругов в молодой семье является членом жилищного, жилищно-строительного, жилищного накопительного кооператива;

г) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита, в том числе ипотечного, или жилищного займа на приобретение жилого помещения по договору купли-продажи или строительство жилого дома;

д) для оплаты договора с уполномоченной организацией на приобретение в интересах молодой семьи жилого помещения на первичном рынке жилья, в том числе на оплату цены договора купли-продажи жилого помещения (в случаях, когда это предусмотрено договором с уполномоченной организацией) и (или) оплату услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищным кредитам на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома или по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома, за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам или кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита;

ж) для уплаты цены договора участия в долевом строительстве, который предусматривает в качестве объекта долевого строительства жилое помещение, содержащего одно из условий привлечения денежных средств участников долевого строительства, установленных [пунктом 5 части 4 статьи 4](consultantplus://offline/ref=E3694CAC39DE487C1A70D5120B4A47EEC19CBBF1E65D6AC92AC52EF7362EA296D50F107C55682156B5C0D34D1749F8561146B72CFAED23F9JFYDG) Федерального закона от 30 декабря 2004 года N 214-ФЗ "Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации", или уплаты цены договора уступки участником долевого строительства прав требований по договору участия в долевом строительстве;

з) для уплаты первоначального взноса при получении жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве, на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного долга (части суммы основного долга) и уплаты процентов по жилищному кредиту на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве либо по кредиту (займу) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита на уплату цены договора участия в долевом строительстве или на уплату цены договора уступки прав требований по договору участия в долевом строительстве (за исключением иных процентов, штрафов, комиссий и пеней за просрочку исполнения обязательств по указанным жилищным кредитам либо кредитам (займам) на погашение ранее предоставленного жилищного кредита).

Приобретаемое жилое помещение должно находиться или строительство жилого дома должно осуществляться на территории Белгородской области.

Приобретаемое жилое помещение или построенный жилой дом оформляются в общую собственность всех членов молодой семьи, указанных в свидетельстве о праве на получение социальной выплаты.

IV. Порядок предоставления субсидии

4.1. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области, отобранного для участия в мероприятии, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного министерством строительства Белгородской области с органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее - соглашение).

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.2. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) Белгородской области осуществляется в соответствии с разделом VIII [Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования](https://docs.cntd.ru/document/423858662" \l "64U0IK), утвержденного [постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп](https://docs.cntd.ru/document/423858662" \l "64U0IK).

4.3. Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) Белгородской области представляют в УКС администрации Ровеньского района сведения и отчетность о реализации мероприятия по формам и в сроки, установленные соглашением.

4.4. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств субсидии УКС администрации Ровеньского района на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных районов или городских округов Белгородской области, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения по изменению объема софинансирования предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в закон Белгородской области об областном бюджете УКС администрации Ровеньского района направляет дополнительную заявку на выделение средств федерального и областного бюджетов для предоставления субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области.

#### V. Заключительные положения

5.1. Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется министерством строительства Белгородской области по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

5.2. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным районом (городским округом) Белгородской области условий ее предоставления подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BR00P6) и [269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BRG0PD).

#### Приложение к Порядку распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

|  |
| --- |
|  |
| Заявка  об участии в отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20\_\_ году |
|  |
| Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципального района или городского округа)  заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20\_\_ году и, в случае признания победителем указанного отбора, выражает готовность подписать соглашение об условиях перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия в \_\_\_\_\_ году, обеспечить контроль за их расходованием и представлять отчетность об использовании этих средств на условиях, предусмотренных указанным соглашением.  Для участия в отборе администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципального района или городского округа)  информирует: |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Объем бюджетных средств, предусмотренных в планируемом году органом местного самоуправления в целях софинансирования мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей) |  |
| Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия,  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Общее количество молодых семей - участников мероприятия  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Количество молодых семей, которые исключены из участников мероприятия в предыдущем году (всего семей), в том числе: |  |
| по причине достижения предельного возраста участия в мероприятии одного из членов молодой семьи (семей) |  |
| по причине самостоятельного улучшения жилищных условий (семей) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Глава администрации муниципального района  или городского округа |  |  |  |  |
|  |  | М.П. (подпись, дата) |  | (расшифровка подписи) |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Информация о решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области, предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белгородской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Белгородской области, о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области на 2024 - 2026 годы утверждается постановлением Правительства Белгородской области "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2025 - 2027годы"

### Приложение N 4 к муниципальной программе Ровеньского района

### "Обеспечение доступным и комфортным жильем

### жителей Ровеньского района"

Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов

(введен [постановлением Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп](https://docs.cntd.ru/document/407306522" \l "64U0IK))

1. Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов (далее - Порядок, субвенция соответственно) определяет условия расходования и учета средств на предоставление субвенций из областного бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - субсидия) в течение 5 лет с момента заключения договора о предоставлении жилищного (ипотечного) кредита (займа), в случае если такой договор заключен в период, указанный в части 1 статьи 2 [закона Белгородской области от 17 июня 2020 года N 484 "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"](https://docs.cntd.ru/document/570821086" \l "64U0IK).

2. Средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах субвенций, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является УКС администрации Ровеньского района (далее - Министерство), которому как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций.

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области ежемесячно в целях предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, указанным в пункте 5 Порядка предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - [Порядок предоставления субсидий](https://docs.cntd.ru/document/407160635" \l "64U0IK)), утвержденного [постановлением Правительства Белгородской области от 4 марта 2024 года N 76-пп](https://docs.cntd.ru/document/407160635" \l "64U0IK), на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом) в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях.

5. Муниципальные районы и городские округа Белгородской области поступившие субвенции, выданные на цели, указанные в пунктах 1, 3 Порядка предоставления субсидий, расходуют на предоставление субсидий.

6. Комиссия по вопросам предоставления субсидий, созданная при администрации муниципального района или городского округа Белгородской области, ежемесячно в срок до 18 числа направляет в орган социальной защиты населения администрации муниципального района или городского округа Белгородской области (далее - ОСЗН) правовой акт администрации муниципального района и городского округа Белгородской области о предоставлении субсидий.

7. ОСЗН ежемесячно в срок до 20 числа направляет в Министерство заявку на перечисление денежных средств на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к Порядку предоставления субсидий.

8. Перечисление субвенций осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. ОСЗН ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчетность о перечислении средств гражданам, имеющим право на получение субсидии.

10. Результатом предоставления субвенций является количество граждан, указанных в пункте 4 Порядка, которым предоставлена субсидия.

11. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BR00P6) и [269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BRG0PD).

### III. Паспорт регионального проекта "Жилье", входящего в национальный проект (далее - муниципальный проект 1)

#### 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Краткое наименование регионального проекта | Региональный проект "Жилье" | Срок реализации проекта | 01.10.2018 <\*> | 31.12.2024 |
| Куратор муниципального проекта | Волощенко Александр Петрович | Заместитель главы администрации Ровеньского района – начальник управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации Ровеньского района | | |
| Руководитель муниципального проекта | Приколота Максим Викторович | Начальник отдела ЖКХ и благоустройства УКС администрации Ровеньского района | | |
| Администратор муниципального проекта | Кравцова Светлана Николаевна | Главный специалист организационно-проектного отдела МКУ «АХС Ровеньского района» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Левченко Галина Юрьевна | Главный специалист УКС администрации Ровеньского района | | |
| Целевые группы | - | | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района | | |
| муниципальная программа Ровеньского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Ровеньского района | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* до 2024 года реализовывался в рамках [муниципальной программы](https://docs.cntd.ru/document/469027099" \l "64U0IK) Белгородской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Белгородской области", утвержденной [постановлением Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 441-пп](https://docs.cntd.ru/document/469027099" \l "64U0IK)

\*\* Перечень объектов капитального строительства на 2025 - 2027 годы размещен в приложении 3 к муниципальной программе

#### 2. Показатели муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | Нарастающий итог |
|  |  |  |  |  | значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс рублей к 2030 году" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | "ФП" | Прогрессирующий | тыс кв. метров | 4,46 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.5. | Объем ввода жилья, построенного населением | "РП" | Прогрессирующий | тыс кв. метров | 4,46 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |

#### 3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец 2025 года |
|  |  |  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1. | Задача 1 "Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс кв. метров к 2030 году" | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем жилищного строительства | "ФП" | тыс кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Объем ввода жилья, построенного населением | "РП" | тыс кв. метров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями регионального проекта |
|  |  |  | значение | 2023 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
| 1. | Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс кв. метров к 2030 году | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в Ровеньскои районе | X | тыс кв. метров | 4,46 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Утверждение документа | РП | да | Объем жилищного строительства. Площадь земельных участков, вовлеченных в оборот в целях жилищного строительства. Объем многоквартирного жилья в стадии строительства. Объем ввода в многоквартирных жилых домах. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 1.1.1. | Обеспечен ввод жилья в Ровеньском районе | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства | X | Единица |  | 2023 | - | - | - | - | - | - | Строительство (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества | РП | да | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства. Объем жилищного строительства. Объем ввода жилья, построенного населением |
| 2.1.1. | Созданы стимулы для застройщиков для реализации масштабных проектов комплексного развития территории, обеспеченные инфраструктурными объектами, средства на которые предусмотрены в рамках реализации мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | | | | | | | | | | | | | | |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Задача "Совершенствование механизма поддержки программ по развитию жилищного строительства с учетом обязательств по обеспечению ввода жилья" | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства, всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по региональному проекту: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: Региональный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Базовое значение | | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам | | | | | | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак "Участие муниципального образования" | Связь с показателями ведомственного проекта | |  |
|  |  |  | значение | год | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Мероприятие. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | X | Человек |  | 2023 |  |  |  |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество работников бюджетной сферы, получивших поддержку в приобретении жилья |  | |
| 1.1.1. | Предоставлены субсидии работникам бюджетной сферы на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.2. | Результат. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 |  |  |  |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество участников специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  | |
| 1.2.1. | Предоставлены субсидии участникам специальной военной операции на приобретение (строительство) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.3. | Результат. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | X | Человек | - | 2023 |  |  |  |  |  |  | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество пострадавших граждан в связи с проведением специальной военной операции, получивших поддержку в приобретении (строительстве) жилья |  | |
| 1.4.1. | Предоставлены займы гражданам, желающим построить индивидуальный жилой дом | | | | | | | | | | | | | | | |  |

#### 5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | | |  |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |  |
| 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирном жилом доме и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | |  |  |
| 1.1. | Результат. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Результат. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Результат. Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Результат. Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Региональный бюджет (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты местным бюджетам (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Нераспределенный резерв (областной бюджет) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по ведомственному проекту: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: Региональный бюджет | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты муниципальных образований | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### 6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Всего на конец 2025 года (тыс. рублей) |
|  |  | янв. | февраль | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача "Оказание поддержки в приобретении жилых помещений в многоквартирных жилых домах и строительстве индивидуальных жилых домов" | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья работникам бюджетной сферы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.2 | Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья участникам специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.3 | Предоставлена муниципальная поддержка в виде субсидий на приобретение (строительство) жилья гражданам, пострадавшим в ходе специальной военной операции | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 1.4 | Предоставлено займов на строительство жилья индивидуальным застройщикам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

#### Приложение N 1 к муниципальной программе Ровеньского района

#### "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Введения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильём жителей Ровеньского района"

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения  (по [ОКЕИ](https://docs.cntd.ru/document/9055125" \l "7D20K3)) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула)  и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели  (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный  за сбор данных  по показателю | Реквизиты акта  (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1 | Объем жилищного строительства | тыс кв. метров | Общая площадь жилых помещений во введенных в эксплуатацию жилых и нежилых зданиях, жилых домах | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | Vжс = Sмкд + Sпн | Sмкд - ввод жилья в многоквартирных домах, индивидуальных жилых домах, построенных юридическими лицами (организациями-застройщиками), общежитиях и жилые помещения в нежилых зданиях, тыс. кв. метров общей площади;  Sпн - ввод общей площади жилых домов, построенных населением, тыс. кв. метров общей площади | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 14-й рабочий день после отчетного периода |
| 2 | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Кв. метров | Обеспеченность населения жильем на одного жителя области | Ежегодно | Отношение всего жилищного фонда на конец года к численности постоянного населения по состоянию на конец года | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 4 | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | тыс кв. метров | Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства | Ежемесячно | Ввод многоквартирного и индивидуального жилья на предусмотренных Соглашением территориях | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |
| 5 | Количество семей, улучшивших жилищные условия | тыс. семей | Количество семей, улучшивших жилищные условия | Ежемесячно до 15 числа месяца, следующего за отчетным | КСгуж = (КСГДКП + КСГИЖС + КСГСН + КСГа + КСГПАЖ + КСГИМ) / 1000 | КСГДКП - количество семей, купивших жилое помещение по договорам купли-продажи, зарегистрировавших право собственности на основании договора участия в долевом строительстве в прогнозном году;  КСГИЖС - количество семей, построивших индивидуальный жилой дом за счет собственных и (или) привлеченных средств в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГСН - количество семей, получивших жилое помещение по договорам социального найма в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГа - количество семей, арендовавших жилье на длительный срок на рыночных условиях (количество зарегистрированных договоров найма, аренды жилых помещений на срок не менее 1 года) в субъекте Российской Федерации в прогнозном году;  КСГПАЖ - количество семей, переселенных из аварийного жилищного фонда в рамках реализации региональных адресных программ в соответствии с [Федеральным законом "О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства"](https://docs.cntd.ru/document/902052609" \l "7D20K3) и [Федеральным законом "О публично-правовой компании "](https://docs.cntd.ru/document/727700572" \l "64U0IK)Фонд развития территорий" и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" в субъекте Российской Федерации в прогнозном году | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | На 23-й рабочий день следующего за отчетным годом |
| 6 | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | семей | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | Ежегодно | Количество молодых семей, включенных в список претендентов, и количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем за счет федерального бюджета | - | Периодическая отчетность | - | УКС администрации Ровеньского района | - | Ежегодно до 15 числа года, следующего за отчетным |

### Приложение N 2 к муниципальной программе Ровеньского района

### "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета Ровеньского района бюджетам муниципальных районов и городских округов Ровеньского района на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

#### I. Общие положения

1.1. Порядок распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья (далее - Порядок) разработан в соответствии с [Правилами формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области](https://docs.cntd.ru/document/545226038" \l "64U0IK), утвержденными [постановлением Правительства Белгородской области от 18 декабря 2017 года N 489-пп](https://docs.cntd.ru/document/545226038" \l "64U0IK) (далее - Правила формирования, предоставления и распределения субсидий), и регламентирует цели, порядок и условия распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" [муниципальной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7DM0K9), утвержденной [Постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7D20K3) (далее - субсидия, мероприятие).

1.2. Субсидия, источниками финансового обеспечения которой являются средства федерального и областного бюджетов, предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области, отобранных для участия в мероприятии программы в соответствии с разделом II Порядка, в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных в законе Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период, на цели, указанные в пункте 1.1 раздела I Порядка.

1.3. Функции главного распорядителя средств областного бюджета по предоставлению субсидий осуществляет УКС администрации Ровеньского района.

#### II. Порядок проведения отбора муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии

2.1. Отбор муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии (далее - отбор) осуществляется министерством строительства Белгородской области ежегодно до 1 июля года, предшествующего планируемому.

2.2. В целях проведения отбора УКС администрации Ровеньского района осуществляет следующие функции:

- проводит рассылку извещений о проведении отбора, а также обеспечивает прием, учет и хранение поступивших от муниципальных районов и городских округов Белгородской области документов;

- доводит до сведения муниципальных районов и городских округов Белгородской области результаты отбора.

2.3. Для участия в отборе органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области представляют в УКС администрации Ровеньского района следующий комплект документов (заявку):

- титульный лист с надписью: "На отбор муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" на территории Белгородской области" с указанием соответствующего года;

- сопроводительное письмо за подписью главы администрации муниципального района или городского округа Белгородской области;

- заявку об участии в отборе по форме согласно приложению к Порядку;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области, утверждающего перечень мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

- выписку из нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района (городского округа) Белгородской области о бюджете муниципального района (городского округа), подтверждающую наличие расходных обязательств и бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансирование в соответствующем финансовом году и в плановом периоде мероприятий по обеспечению жильем молодых семей в размере не менее 5 процентов для муниципальных районов и городских округов Белгородской области, в отношении которых утверждено распределение дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов), и не менее 10 процентов для иных муниципальных районов и городских округов Белгородской области от размера социальных выплат, необходимых для обеспечения жильем молодых семей, включенных в список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году по муниципальному району (городскому округу), либо гарантийное обязательство органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области о включении указанных расходных обязательств и бюджетных ассигнований в нормативный правовой акт о бюджете;

- заверенную в установленном порядке копию нормативного правового акта органа местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области об утверждении норматива стоимости 1 кв. метра общей площади жилья по муниципальному району (городскому округу), действующего на дату представления заявки;

- утвержденный список молодых семей - участников мероприятия, изъявивших желание получить социальную выплату в планируемом году (представляется на бумажном носителе и в электронном виде в формате "xls").

2.4. Орган местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области, не представивший в полном объеме документацию к указанному в извещении сроку, к участию в отборе не допускается.

2.5. Министерство строительства Белгородской области рассматривает документы, представленные органами местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области, и принимает решение о признании муниципального района или городского округа Белгородской области прошедшим отбор либо об отклонении заявки.

Решение об отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в мероприятии оформляется протоколом.

2.6. Заявка может быть отклонена в случаях, если:

- заявка не отвечает требованиям, установленным пунктом 2.3 раздела II Порядка, и (или) является неполной;

- заявка представлена с нарушением срока, указанного в извещении о проведении отбора.

2.7. Министерство строительства Белгородской области информирует органы местного самоуправления муниципальных районов и городских округов Белгородской области о результатах отбора в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия решения.

#### III. Порядок распределения субсидий

3.1. Министерство строительства Белгородской области ежегодно при формировании заявки об участии Белгородской области в мероприятии на соответствующий финансовый год и на плановый период определяет объемы бюджетных средств, выделяемых из областного бюджета в целях софинансирования мероприятия, в соответствии с Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, приведенными в [приложении N 5 к муниципальной программе Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации"](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7E20KF), утвержденной [постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2017 года N 1710](https://docs.cntd.ru/document/556184998" \l "7D20K3).

3.2. В течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня доведения Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации сведений о размере субсидии из федерального бюджета, предоставляемой бюджету Белгородской области на планируемый год, до Правительства Белгородской области УКС администрации Ровеньского района осуществляет распределение средств субсидии между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области по методике, установленной пунктом 3.3 раздела III Порядка.

3.3. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области, отобранными для участия в мероприятии, осуществляется по следующей методике:

Ci = (Cфб + Cоб) x Зi / SUM Зi,

где:

Ci - размер субсидии бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области за счет средств федерального или областного бюджета;

Cфб - размер средств федерального бюджета, предусмотренных бюджетом Белгородской области на соответствующий финансовый год для предоставления субсидий;

Cоб - размер средств бюджета Белгородской области, предусмотренных на реализацию мероприятия на соответствующий финансовый год;

Зi - размер средств бюджета i-го муниципального образования Белгородской области, предусмотренных на финансирование мероприятия в планируемом году по муниципальному образованию.

Субсидия бюджету i-го муниципального района (городского округа) Белгородской области предоставляется в размере, кратном размеру социальной выплаты на обеспечение жильем одной молодой семьи, за счет увеличения (уменьшения) доли средств федерального бюджета и доли средств областного бюджета.

3.4. Субсидия предоставляется при выполнении следующих условий:

а) наличие правового акта муниципального района (городского округа) Белгородской области об утверждении в соответствии с требованиями нормативных правовых актов Белгородской области перечня мероприятий, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

б) наличие в бюджете (сводной бюджетной росписи местного бюджета) муниципального района (городского округа) Белгородской области бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение расходных обязательств, в целях софинансирования которых предоставляется субсидия;

в) возврат муниципальным районом (городским округом) Белгородской области неиспользованного остатка субсидии в областной бюджет.

3.5. Распределение средств федерального и областного бюджетов между бюджетами муниципальных районов и городских округов Белгородской области утверждается в форме приложения к закону Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и на плановый период.

#### IV. Порядок предоставления субсидии

4.1. Субсидия предоставляется бюджету муниципального района (городского округа) Белгородской области, отобранного для участия в мероприятии, на основании соглашения о предоставлении субсидии, заключенного министерством строительства Белгородской области с органом местного самоуправления муниципального района или городского округа Белгородской области в соответствии с типовой формой, утвержденной министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области (далее - соглашение).

Соглашение должно соответствовать требованиям, установленным пунктом 9 Правил формирования, предоставления и распределения субсидий.

4.2. Перечисление субсидии в бюджет муниципального района (городского округа) Белгородской области осуществляется в соответствии с разделом VIII [Порядка предоставления молодым семьям социальных выплат на приобретение (строительство) жилья и их использования](https://docs.cntd.ru/document/423858662" \l "64U0IK), утвержденного [постановлением Правительства Белгородской области от 10 ноября 2014 года N 410-пп](https://docs.cntd.ru/document/423858662" \l "64U0IK).

4.3. Органы местного самоуправления муниципального района (городского округа) Белгородской области представляют в УКС администрации Ровеньского района сведения и отчетность о реализации мероприятия по формам и в сроки, установленные соглашением.

4.4. В случае высвобождения по каким-либо основаниям средств субсидии Министерство строительства Белгородской области на основании заявок, поступивших от органов местного самоуправления муниципальных районов или городских округов Белгородской области, направляет в министерство финансов и бюджетной политики Белгородской области предложения по изменению объема софинансирования предоставляемых субсидий бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах средств, предусмотренных на эти цели в областном бюджете.

В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня внесения изменений в закон Белгородской области об областном бюджете Министерство строительства Белгородской области направляет дополнительную заявку на выделение средств федерального и областного бюджетов для предоставления субсидий в разрезе муниципальных районов и городских округов Белгородской области.

#### V. Заключительные положения

5.1. Достижение значения показателя результативности использования субсидий определяется министерством строительства Белгородской области по итогам финансового года на основании сравнения фактического и планового значений индикатора, которым является количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства.

5.2. Не использованный в текущем финансовом году остаток субсидий подлежит возврату в областной бюджет в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

В случае если неиспользованный остаток субсидий не перечислен в доход областного бюджета, этот остаток подлежит взысканию в доход областного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.3. Субсидия в случае ее нецелевого использования и (или) нарушения муниципальным районом (городским округом) Белгородской области условий ее предоставления подлежит взысканию в доход областного бюджета в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации.

5.4. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальными образованиями Белгородской области целей, условий и порядка предоставления субсидии, в том числе в части достижения результата предоставления субсидии, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BR00P6) и [269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BRG0PD).

5.5. Контроль за соблюдением муниципальными районами и городскими округами Белгородской области целей, порядка и условий предоставления субсидий осуществляется министерством строительства Белгородской области и исполнительным органом Белгородской области, осуществляющим функции по контролю и надзору в финансово-бюджетной сфере.

#### Приложение к Порядку распределения и предоставления субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья

|  |
| --- |
|  |
| Заявка  об участии в отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20\_\_ году |
|  |
| Администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципального района или городского округа)  заявляет о намерении участвовать в отборе муниципальных районов и городских округов Белгородской области для участия в реализации мероприятия по обеспечению жильем молодых семей федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию муниципальной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг" муниципальной программы Российской Федерации Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в 20\_\_ году и, в случае признания победителем указанного отбора, выражает готовность подписать соглашение об условиях перечисления средств федерального и областного бюджетов на реализацию мероприятия в \_\_\_\_\_ году, обеспечить контроль за их расходованием и представлять отчетность об использовании этих средств на условиях, предусмотренных указанным соглашением.  Для участия в отборе администрация \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  (наименование муниципального района или городского округа)  информирует: |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Объем бюджетных средств, предусмотренных в планируемом году органом местного самоуправления в целях софинансирования мероприятия из местного бюджета (тыс. рублей) |  |
| Общее количество молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, не являющихся участниками мероприятия,  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Общее количество молодых семей - участников мероприятия  по состоянию на 1 января текущего года (семей) |  |
| Количество молодых семей, которые исключены из участников мероприятия в предыдущем году (всего семей), в том числе: |  |
| по причине достижения предельного возраста участия в мероприятии одного из членов молодой семьи (семей) |  |
| по причине самостоятельного улучшения жилищных условий (семей) |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
| Глава администрации муниципального района  или городского округа |  |  |  |  |
|  |  | М.П. (подпись, дата) |  | (расшифровка подписи) |

### Приложение N 3 к муниципальной программе Ровеньского района

### Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Перечень объектов капитального строительства на 2025 - 2027 годы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Наименование заказчиков, отраслей, объектов | Вид собственности | Проектная мощность, площадь, кв. м | Сметная стоимость | Ожидаемый остаток средств на 01.01.2025 | ВСЕГО 2025 год | в том числе по источникам: | | | | ВСЕГО 2026 год | в том числе по источникам: | | | | ВСЕГО 2027 год | в том числе по источникам: | | | | Ввод мощностей |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  | федеральный бюджет | областной бюджет, софинансирование | областной бюджет | местный бюджет |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| УКС администрации Ровеньского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилищное строительство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительство жилых помещений для многодетных семей | областная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Информация о решении о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области, предоставлении субсидии из областного бюджета на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства муниципальной собственности Белгородской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Белгородской области, о предоставлении субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление бюджетных инвестиций в объекты муниципальной собственности Белгородской области на 2024 - 2026 годы утверждается постановлением Правительства Белгородской области "Об утверждении пообъектного перечня строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов социальной сферы и развития жилищно-коммунальной инфраструктуры Белгородской области на 2024 - 2026 годы"

### Приложение N 4 к муниципальной программе Ровеньского района "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Ровеньского района"

Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов

(введен [постановлением Правительства Белгородской области от 03.06.2024 N 231-пп](https://docs.cntd.ru/document/407306522" \l "64U0IK))

1. Порядок предоставления субвенций бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий на оказание поддержки участникам специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов (далее - Порядок, субвенция соответственно) определяет условия расходования и учета средств на предоставление субвенций из областного бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области на предоставление субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - субсидия) в течение 5 лет с момента заключения договора о предоставлении жилищного (ипотечного) кредита (займа), в случае если такой договор заключен в период, указанный в части 1 статьи 2 [закона Белгородской области от 17 июня 2020 года N 484 "О мерах поддержки отдельных категорий граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования"](https://docs.cntd.ru/document/570821086" \l "64U0IK).

2. Средства областного бюджета предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области в пределах субвенций, предусмотренных законом Белгородской области об областном бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период.

3. Главным распорядителем бюджетных средств является Министерства строительства Белгородской области (далее - Министерство), которому как получателю бюджетных средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обязательств на предоставление субвенций.

4. Субвенции предоставляются бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области ежемесячно в целях предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции на территориях Украины, Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской области, указанным в пункте 5 Порядка предоставления субсидий гражданам, принимающим (принимавшим) участие в специальной военной операции, на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом), полученным в кредитных или иных организациях (далее - [Порядок предоставления субсидий](https://docs.cntd.ru/document/407160635" \l "64U0IK)), утвержденного [постановлением Правительства Белгородской области от 4 марта 2024 года N 76-пп](https://docs.cntd.ru/document/407160635" \l "64U0IK), на возмещение части затрат на уплату процентов за пользование жилищным (ипотечным) кредитом (займом) в размере 6 процентов годовых на остаток задолженности по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), полученным в кредитных или иных организациях.

5. Муниципальные районы и городские округа Белгородской области поступившие субвенции, выданные на цели, указанные в пунктах 1, 3 Порядка предоставления субсидий, расходуют на предоставление субсидий.

6. Комиссия по вопросам предоставления субсидий, созданная при администрации муниципального района или городского округа Белгородской области, ежемесячно в срок до 18 числа направляет в орган социальной защиты населения администрации муниципального района или городского округа Белгородской области (далее - ОСЗН) правовой акт администрации муниципального района и городского округа Белгородской области о предоставлении субсидий.

7. ОСЗН ежемесячно в срок до 20 числа направляет в Министерство заявку на перечисление денежных средств на предоставление субсидии по форме согласно приложению N 2 к Порядку предоставления субсидий.

8. Перечисление субвенций осуществляется в порядке, установленном министерством финансов и бюджетной политики Белгородской области, с лицевого счета Министерства, открытого в министерстве финансов и бюджетной политики Белгородской области, на лицевые счета для учета операций по переданным полномочиям получателя бюджетных средств, открытые Министерству в Управлении Федерального казначейства по Белгородской области.

9. ОСЗН ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляет в Министерство отчетность о перечислении средств гражданам, имеющим право на получение субсидии.

10. Результатом предоставления субвенций является количество граждан, указанных в пункте 4 Порядка, которым предоставлена субсидия.

11. Министерство осуществляет проверку соблюдения муниципальным образованием Белгородской области условий и порядка предоставления субсидий, в том числе в части достижения результата предоставления субсидий, а также органы государственного финансового контроля осуществляют проверки в соответствии со [статьями 268.1](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BR00P6) и [269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации](https://docs.cntd.ru/document/901714433" \l "BRG0PD).