АДМИНИСТРАЦИЯ РОВЕНЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Ровеньки

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

« ____» _____________20___ г.                                                  № _____

Об утверждении муниципальной  программы

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа»

В соответствии с федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», решением совета депутатов Ровеньского муниципального округа от 30 октября 2025 года №2/25 «О создании Администрации Ровеньского муниципального округа», постановлением Администрации Ровеньского муниципального округа от 14 ноября 2025 года №8 «Об утверждении перечня муниципальных программ Ровеньского муниципального округа Белгородской области» Администрация Ровеньского муниципального округа

постановляет:

1.Утвердить муниципальную программу Ровеньского округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа»

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте органа  местного самоуправления в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»  (https://rovenkiadm.gosuslugi.ru).

3. Настоящее постановление вступает в силу с 01 января 2026 года.

4.Признать утратившим силу с 01 января 2026 года постановление администрации Ровеньского района от 5 ноября 2024 года №676 «Об утверждении муниципальной  программы  «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского района»».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ровеньского района – начальника управления капительного строительства, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса администрации района Волощенко А.П.

Глава Администрации

Ровеньского муниципального округа                                           Т.В. Киричкова

Приложение

к постановлению Администрации

Ровеньского муниципального округа

№  __ от ________ 2025г.

Муниципальная программа Ровеньского муниципального округа  «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа»

### 1. Приоритеты и цели в сфере реализации

### муниципальной программы

Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Ровеньского муниципального округа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа" (далее – муниципальная программа) сформированы в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года N 474 "О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года". В рамках исполнения Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года N 204 "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года" на территории Белгородской области реализуется национальный проект "Безопасные качественные дороги".

Основные приоритеты государственной политики в сфере дорожного хозяйства направлены на достижение национальной цели развития Российской Федерации на период до 2030 года "Комфортная и безопасная среда для жизни".

Целевым показателем, характеризующими достижение национальной цели к 2030 году, является обеспечение доли дорожной сети в крупнейших городских агломерациях, соответствующей нормативным требованиям, на уровне не менее 97 процентов.

### 2. Взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями

и показателями муниципальных  программ

Долгосрочная стратегическая цель развития заключается в обеспечении транспортной доступности на всей территории Ровеньского муниципального округа и повышении уровня безопасности транспортной инфраструктуры и направлена на выстраивание комфортной системы расселения, что способствует равномерному развитию Ровеньского муниципального округа.

Транспортная инфраструктура должна обеспечить доступность территорий, безопасность и надежность внутренних и внешних транспортных связей в условиях прогнозируемого роста подвижности населения и объемов пассажирских перевозок. Эти задачи требуют развития единой транспортной системы, обеспечивающей взаимодействие индивидуального и пассажирского транспорта общего пользования, улучшение транспортного обслуживания населения, возможность альтернативного выбора потребителем видов транспортного обслуживания.

В муниципальную программу включены мероприятия, «Развитие дорожной сети» и "Развитие транспортной системы".

С учетом вышеуказанных долгосрочных приоритетов государственной политики в сфере дорожного хозяйства определена следующая цель муниципальной  программы: сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования.

Для достижения цели муниципальной программы реализуются следующие мероприятия:

- выполнение работ в рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги";

- увеличение пропускной способности и улучшение параметров автомобильных дорог;

- развитие сельских территорий, обеспечение транспортной доступности населенных пунктов;

- обеспечение сохранности дорожной инфраструктуры.

Достижение национальной цели осуществляется путем решения следующих задач:

- приведение в нормативное состояние автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального, местного значения искусственных сооружений на них;

- строительство (реконструкция), капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования на сельских территориях;

- обеспечение своевременного и качественного выполнения работ в соответствии с классификацией работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения и искусственных дорожных сооружений на них;

- оказание поддержки органам местного самоуправления с целью повышения качества местной дорожной сети.

Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы:

- доля автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения, соответствующих нормативным требованиям, к 2030 году составит 72,2 процента;

- пассажирооборот в пригородном сообщении транспортом к 2030 году

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа | № 676 пп от 05 ноября 2024 года |  |  |  |  |
| 2. | Методические рекомендации |  |  |  |  |  |
| 3. | Техническая документация |  |  |  |  |  |
| Структурные элементы муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Ровеньского муниципального округа» |  |  |  |  |  |
| 2. | Паспорт комплекса процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы на территории Ровеньского муниципального округа» |  |  |  |  |  |

## Паспорт муниципальной  программы Ровеньского Белгородской области

"Совершенствование и развитие транспортной системы

и дорожной сети Ровеньского муниципального округа"

(далее – муниципальная  программа)

### 1. Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Волощенко А.П. - заместитель главы Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник Управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и транспорта УКС Администрации Ровеньского муниципального округа – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и топливно-энергетического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник ОКС и транспорта – Ефименко С.Н. |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2026 - 2030 годы |  |
| Цель муниципальной программы | 1. Приведение технического состояния улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями. 2. Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского муниципального округа. |  |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | 1. Сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения. 2. Обеспечение транспортной доступности территорий Ровеньского муниципального округа, повышение безопасности и надежности транспортных связей. |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |
|  | ВСЕГО | 195 885,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 639,1 |
|  | - местный бюджет | 195 246,0 |
|  | - внебюджетные источники |  |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Белгородской области | Национальная цель: «Комфортная и безопасная среда для жизни» |  |
|  | Госпрограмма: «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Белгородской области» Показатель: увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 97 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 97 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов |  |
| Связь с целями развития Ровеньского муниципального округа/стратегическими приоритетами Ровеньского муниципального округа | Цель стратегического развития Ровеньского муниципального округа: обеспечение транспортной доступности на всей территории муниципального округа и повышение уровня безопасности транспортной инфраструктуры |  |
|  | Показатель: доля протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения |  |

### 2. Показатели муниципальной программы

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показа-теля | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  | Документ | Ответствен-ный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показате-лями муници-пальных программ Российс-кой Федерации | Инфор-мацион-ная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | 2026 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Цель 1: Приведение технического состояния улично-дорожной сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования с твердым покрытием в общей протяженности автодорог общего пользования, (%) | ГП РФ, ГП | Прогресси-рующий | Процент | 97,85 | 2023 | 97,9 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | 98,0 |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого муниципального округа | Увеличение к 2030 году доли соответствующих нормативным требованиям автомобильных дорог федерального значения и дорог крупнейших городских агломераций не менее чем до 85 процентов, опорной сети автомобильных дорог - не менее чем до 85 процентов, автомобильных дорог регионального или межмуниципального значения - не менее чем до 60 процентов | Доля протяжен-ности автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием в общей протяжен-ности автодорог соответст-вующих норматив-ным требованиям |  |
| Цель 2: Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ГП | Прогрессирующий | Млн пасс.-км | 1450 | 2023 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | Ежемесячный отчет транспортной организацией | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого муниципального округа |  | Транспорт-ная подвиж-ность населения |  |
|  | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | ГП | Прогрессирующий | шт | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК администра-ции Ровеньс-кого муниципального округа |  |  |  |

### 3. Помесячный план достижения показателей

муниципальной  программы в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Едини-ца измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам / месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | фев-раль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сен-тябрь | октябрь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|  | Цель 1: Приведение технического состояния улично-дорожной #### сети и дорожной инфраструктуры в соответствие с нормативными требованиями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | ГП РФ, ГП | Процент | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,9 | 97,95 |
| Цель2: Обеспечение транспортной доступности на всей территории Ровеньского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | ГП | Млн пасс.-км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500,0 |
| 2 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 4. Структура муниципальной  программы Ровеньского муниципального округа

| N п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Направление: «Сохранение, повышение качества и развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения» |  |  |
| #### 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие дорожной сети на территории Ровеньского муниципального округа » |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Ефименко С.Н. – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник ОКС и транспорта |  | Срок реализации: 2026 – 2030 годы |
| 1.1.1. | Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения | Выполнены работы по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог, дорог регионального значения и искусственных сооружений на них | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | Направление: «Обеспечение транспортной доступности территорий Ровеньского муниципального округа, повышение безопасности и надежности транспортных связей» |  |  |
| #### 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы на территории Ровеньского муниципального округа» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию: Ефименко С.Н. – заместитель начальника УКС, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник ОКС и транспорта |  | Срок реализации: 2026 - 2030 годы |
| 1.2.1. | Создание условий для организации транспортного обслуживания населения | Выполнен комплекс мероприятий по организации транспортного обслуживания населения автомобильным транспортом | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, количество межмуниципальных пригородных маршрутов |

### 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы

| N п/п | Наименование Муниципальной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР | 2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа" | 09 | 40 635,5 | 44 452,4 | 36 932,4 | 36 932,4 | 36 932,4 | 195 885,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 145,5 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 639,1 |
|  | - местный бюджет |  | 40 490,0 | 44 329,0 | 36 809,0 | 36 809,0 | 36 809,0 | 195 246,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | Муниципальная программа "Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского муниципального округа" |  | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 117 671,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет |  | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 117 671,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
| 2. | Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование и развитие транспортной системы Ровеньского муниципального округа» | 09 4 02 | 11 788,5 | 16 183,4 | 16 747,4 | 16 747,4 | 16 747,4 | 78 214,1 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 145,5 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 639,1 |
|  | - местный бюджет |  | 11 643,0 | 16 060,0 | 16 624,0 | 16 624,0 | 16 624,0 | 77 545,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |

## I. Паспорт комплекса процессных мероприятий №1

## «Совершенствование и развитие дорожной

## сети Ровеньского муниципального округа» (далее – комплекс процессных мероприятий №1)

### 1. Основные положения

| Ответственный орган | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливного энергетического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа -Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник ОКС и транспорта) |
| --- | --- |
| Связь с Муниципальными программами Российской Федерации и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородской области | Муниципальная программа Ровеньского муниципального округа «Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского муниципального округа» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий №1

| N п/п | Наименование показателяадачи | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Период, год |  |  |  |  | Ответст-венный за достиже-ние показате-ля | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | Прогрессирующий | КПМ | Км | 0,00 | 2023 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |

### 3. Помесячный план достижения показателей

комплекса процессных мероприятий №1 в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (поОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2027 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентя-брь | октяб-рь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям | КПМ | Км | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 |  |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий №1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприя-тия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2026 |  | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| #### 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | x | Км | 305,59 | 2023 |  | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | 305,59 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям |
|  | Выполнен комплекс дорожных работ по содержанию автодорог и искусственных сооружений улично-дорожной сети на территории Ровеньского муниципального округа. Проведены мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения. Произведены дорожные работы по восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик автодорог местного значения. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Перечислены иные МБТ бюджетам сельских поселений Ровеньского муниципального округа на содержание улично-дорожной сети. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий №1

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| #### 1. | Задача 2: Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог и безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ##### 1 | ## Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского муниципального округа» | 886 0409 0940120570 200 | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | - | 117 671,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет | 886 0409 0940120570 200 | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | - | 117 671,0 |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | -- | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - | - | -- | - |
| ##### 1.1. | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 886 0409 0940120570 200 | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | - | 117 671,0 |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет | 886 0409 0940120570 200 | 28 847,0 | 28 269,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | 20 185,0 | - | 117 671,0 |
|  | - внебюджетные источники | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | - межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | - | - | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий №1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1.Совершенствование и развитие дорожной сети Ровеньского муниципального округа |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.1.2.К1 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | До 15.01.2026 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.1.3.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 1.02.2026 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| 1.1.4.К3 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 25.04.2026 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | АКТ формы КС-2, КС-3 |  |
| 1.1.5.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.07.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | платежное поручение |  |
| 1.2 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2027 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2026 году | 15.01.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.2.2.К2 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | 15.01.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| 1.2.3.К3 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 02.02.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | АКТ формы КС-2, КС-3 |  |
| 1.2.4.К4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 25.12.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| 1.2.5.К4 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2027 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | платежное поручение |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году |  |  |  |  |
| 1.3.1.К1 | Мероприятие (результат): выполнены работы по содержанию и текущему ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в 2028 году |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.2.К2 | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» | До 15.01.2028 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Соглашение |  |
| 1.3.3.К3 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 1.02.2028 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.3.4.К4 | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» | 25.12.2028 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | муниципальный контракт |  |
| 1.3.5.К5 | Контрольная точка «Произведена оплата поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» | 30.12.2028 г. | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | платежное поручение |  |

## II. Паспорт комплекса процессных мероприятий №2

## «Совершенствование и развитие транспортной системы»

## (далее – комплекс процессных мероприятий №2)

### 1. Основные положения

| Ответственный орган | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливного энергетического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа -Заместитель начальника управления капитального строительства, транспорта, ЖКХ и топливно – экономического комплекса Администрации Ровеньского муниципального округа – начальник ОКС и транспорта) |
| --- | --- |
| Связь с Муниципальными программами Российской Федерации и с муниципальными программами (комплексными программами) Белгородской области | Муниципальная программа Ровеньского муниципального округа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Ровеньского муниципального округа» |

### 2. Показатели комплекса процессных мероприятий №2

| N п/п | Наименование показателя/задачи | Признак возрастания/уывания | Уровень показателя | Единица изме-рения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  |  | Период, год |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значе-ние | год |  | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| #### 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | Прогрессирующий | КПМ | тыс. пасс.-км | 1450 | 2023 | 1450 |  | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 1.2 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | Прогрессирующий | КПМ | штук | 13 | 2023 | 13 |  | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

### 3. Помесячный план достижения показателей

процессных мероприятий №2 в 2026 году

| N п/п | Наименование показателя | Уровень пока-зателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2026 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентя-брь | октяб-рь | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| #### 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении | КПМ | тыс. пасс.-км | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 |
| 1.2 | Количество муниципальных пригородных маршрутов | КПМ | штук | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |

### 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий №2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип меропр-иятия (результата) | Единица измере-ния (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значе-ние | год | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| #### 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочий в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | x |  | 1450 | 2023 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | 1450 | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, Количество муниципальных пригородных маршрутов |
| 1.2 | Мероприятие (результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Мероприятие (результат): исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот автомобильным транспортом общего пользования в пригородном сообщении, количество муниципальных пригородных маршрутов |
|  | В рамках выполнения мероприятий обеспечена работа по организации перевозок пассажиров и багажа по регулярным муниципальным маршрутам. Компенсированы потери в доходах перевозчика от предоставления льготного проезда студентов и школьников в места обучения и обратно. Обеспечена равная доступность услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан, пользующихся льготами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий №2

| N п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС/Рз/Пр/ЦСР/ВР | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 11 |
|  | ## Комплекс процессных мероприятий: «Совершенствова ## ние и развитие транспортной системы» | 851 0408 0940223810 800 886 0408 0940223810 200 886 0408 0940283810 200 886 1003 0940223830 800 886 0408 0940273830 800 886 0408 0940273850 100 886 1003 0940273820 800 | 11 788,5 | 16 183,4 | 16 747,4 | 16 747,4 | 16 747,4 | 78 214,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273830 800 886 0408 0940273850 100 886 1003 0940273820 800 | 145,5 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 123,4 | 639,1 |
|  | - местный бюджет | 851 0408 0940223810 800 886 0408 0940223810 200 886 0408 0940283810 200 886 1003 0940223830 800 | 11 643,0 | 16 060,0 | 16 624,0 | 16 624,0 | 16 624,0 | 77 575,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
| ##### 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочий в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | 851 0408 0940223810 800 886 0408 0940223810 200 886 0408 0940283810 200 | 11 637,0 | 16 054,0 | 16 618,0 | 16 618,0 | 16 618,0 | 77 545,0 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - местный бюджет) | 851 0408 0940223810 800 886 0408 0940223810 200 886 0408 0940283810 200 | 11 637,0 | 16 054,0 | 16 618,0 | 16 618,0 | 16 618,0 | 77 545,0 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Мероприятие (результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа | 886 1003 0940223830 800 886 0408 0940273830 800 | 28,1 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 52,1 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273830 800 | 22,1 | - | - | - | - | 22,1 |
|  | - местный бюджет | 886 1003 0940223830 800 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30 |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 6,0 | 30,0 |
| 1.3. | Мероприятие (результат) Исполнены полномочия по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулярных перевозок | 886 0408 0940273850 100 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 51,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) | 886 0408 0940273850 100 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 51,5 |
|  | - местный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |
| 1.4. | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | 886 1003 0940273820 800 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 565,5 |
|  | межбюджетные трансферты из областного и федерального бюджета (справочно) |  | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 113,1 | 565,5 |
|  | - местный бюджет) |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - |
|  | - Объем налоговых расходов, предусмотренных в рамках муниципальной программы (справочно) |  | - | - | - | - | - | - |

7. План реализации комплекса процессных мероприятий №2

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день.месяц) | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Задача 3: Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта в 2026 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Услуга включена в план закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 29.12.2025 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Приняты расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Перечислена субвенция за выполненные работы, оказанных услуг по муниципальному контракту» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.2. | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа в 2026 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2026 год | 20.01.2026 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.2.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.3. | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) в 2026 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2026 год | 20.01.2026 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.3.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.3.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта в 2027 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Услуга включена в план закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 29.12.2026 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Приняты расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Перечислена субвенция за выполненные работы, оказанных услуг по муниципальному контракту» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.2. | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа в 2027 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2027 год | 20.01.2027 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.2.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.3. | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) в 2027 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2027 год | 20.01.2027 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.3.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.3.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1 | Мероприятие (результат): Осуществлены полномочия в сфере обеспечения услуг общественного транспорта в 2028 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.1.1.К1 | Контрольная точка «Услуга включена в план закупок» |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.1.1.К2 | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных по результатам закупок» | 29.12.2027 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  | Муниципальный контракт, утвержденное расписание пригородных межмуниципальных маршрутов |
| 1.1.1.К3 | Контрольная точка «Приняты расчеты необходимого бюджетного финансирования перевозок пассажиров в пригородном межмуниципальном сообщении» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.1.1.К4 | Контрольная точка «Перечислена субвенция за выполненные работы, оказанных услуг по муниципальному контракту» | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.2. | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.2.1 | Мероприятие(результат): Компенсированы потери в доходах перевозчикам, предоставляющим льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидностью очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования области, по муниципальным маршрутам Ровеньского муниципального округа в 2028 году |  |  |  |  |
| 1.2.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2028 год | 20.01.2028 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.2.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.2.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |
| 1.3. | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) |  | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа |  |  |
| 1.3.1 | Мероприятие (результат): предоставлены льготы на проезд при осуществлении регулярных перевозок по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) в 2028 году | Х | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х |  |
| 1.3.1.К1 | Контрольная точка. Подписаны соглашения с муниципальными образованиями о предоставлении субсидии из областного бюджета на 2028 год | 20.01.2028 | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Соглашение |
| 1.3.1.К2 | Контрольная точка. Приняты заявки и расчеты на выделение субсидии на компенсацию потерь в доходах перевозчикам | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчетные материалы |
| 1.3.1.К3 | Контрольная точка. Перечислена субсидия | ежемесячно | Управление капитального строительства, транспорта, ЖКХ и ТЭК Администрации Ровеньского муниципального округа | Х | Отчет о финансировании |