**График выполнения комплексных кадастровых работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| 1 | Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка) в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:**Разработка и формирование проекта КПТР:** 1.Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные; 2.Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ; 3. Разработка, формирование и направление проектов КПТР, в орган кадастрового учета на проверку; 4.Направление проектов КПТР муниципальному Заказчику | **до 14 марта 2023 года** |
| 2 | Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка) в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:**Подготовка КПТР в окончательной редакции, внесение сведений в ЕГРН:**1.Проведение первого заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;2.Проведение второго заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;3. Предоставление КПТР в окончательной редакции для утверждения;4. Направление КПТР в орган регистрации прав;5. Внесение сведений в ЕГРН |  **с 15 марта 2023 года** **до 07 июля 2023 года** |