**График выполнения комплексных кадастровых работ:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Место выполнения комплексных кадастровых работ | Время выполнения комплексных кадастровых работ |
| 1 | Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка) в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:  **Разработка и формирование проекта КПТР:**  1.Получение и сбор документов, содержащих необходимые для выполнения комплексных кадастровых работ исходные данные;  2.Выполнение мероприятий, связанных с информированием правообладателей объектов недвижимости, заинтересованных лиц о проведении в соответствующих кадастровых кварталах комплексных кадастровых работ;  3. Разработка, формирование и направление проектов КПТР, в орган кадастрового учета на проверку;  4.Направление проектов КПТР муниципальному Заказчику | **до 14 марта 2023 года** |
| 2 | Белгородская область, Ровеньский район, (с. Новоалександровка, с.Калиниченково с. Ясены, с. Свистовка) в отношении кадастровых кварталов: 31:24:0302001, 31:24:0304002, 31:24:0304003, 31:24:0304004, 31:24:0304005, 31:24:0403003, 31:24:0403004, 31:24:0404001, 31:24:0404002:  **Подготовка КПТР в окончательной редакции, внесение сведений в ЕГРН:**  1.Проведение первого заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;  2.Проведение второго заседания согласительной комиссии по согласованию местоположения границ земельных участков;  3. Предоставление КПТР в окончательной редакции для утверждения;  4. Направление КПТР в орган регистрации прав;  5. Внесение сведений в ЕГРН | **с 15 марта 2023 года**  **до 07 июля 2023 года** |